

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

# **ТОГТООЛ**

2020 оны 08 сарын 28 өдөр Дугаар 23 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

**Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх**

**таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай**

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, түүний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг 1 дүгээр хавсралтаар, Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн, шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний болон техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт бүхий Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг тухайн жилийн улсын төсөвт тусгаж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо /Л.Энх-Амгалан/-нд үүрэг болгосугай.

4.Энэ тогтоолыг 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

**Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар**

**тогтоолын 1 дүгээр хавсралт**

**МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ**

**ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ**

# НЭГ.ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

**Зорилго 1.**Үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж, эх хэл, түүх, өв соёлоо дээдэлсэн эх оронч үзэл, эв нэгдлийг эрхэмлэсэн Монгол хүнийг хөгжүүлж, нийгмийг соён гэгээрүүлнэ.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Үндэсний бахархал, эв нэгдэл

**Зорилт 1.1.**Үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж, хамтын үнэт зүйлс, тэмүүлэл, эх оронч үзэл, эв нэгдлийг бэхжүүлнэ:

1.1.1.уран бүтээл, утга зохиолд үндэсний бахархлыг сэргээх агуулгыг тусгаж, Монголчуудын уламжлалт төрт ёсоо дээдлэх эх оронч үзлийг сэргээнэ.

1.1.2.үндэсний бахархал, Монгол өв соёлыг өвлүүлэх, үндэсний дархлаа бий болгох аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгоно.

1.1.3.төрийн ёслол, хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг үндэсний онцлогийг шингээсэн агуулгаар баяжуулна.

1.1.4.соёлын өвийг хамгаалах тогтвортой механизм бүрдүүлнэ.

1.1.5.соёл урлагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгож, хүний нөөцийг хөгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ.

## Нүүдлийн соёл иргэншилт Монгол

**Зорилт 1.2.**Нүүдлийн өв соёлоо хадгалж, ёс заншил, уламжлалаа түгээн дэлгэрүүлнэ:

1.2.1.өв соёл, зан заншлаа дээдэлсэн, бүтээлч, оюунлаг, үндэсний соёлын мэдлэг, чадвар, дадалтай монгол хүнийг төлөвшүүлж, монгол өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх цогц арга хэмжээг шат дараатай хэрэгжүүлнэ.

1.2.2.нүүдлийн соёл, иргэншлийн судалгааны төв байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна.

1.2.3.үндэсний сор бүтээл, брэнд, үндэсний шинэлэг бүтээл зэргийг монгол үндэсний нүүдлийн соёлын онцлогт тохируулан бүтээнэ.

1.2.4.хүүхдийн соёлын өв, хөгжлийн төвийг байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

## Монгол хэл, бичиг

**Зорилт 1.3.**Үндэсний Монгол хэл, бичгээ чанартай эзэмшиж, хэрэглэж хэвшинэ:

1.3.1.бүх шатны сургалтын байгууллагад Монгол хэл, бичгийн боловсролыг суралцагчдад чанартай эзэмшүүлж, хүн бүрийн эх хэлний боловсролыг дээшлүүлнэ.

1.3.2.Монгол хэл, бичгийг нийтийн болон албан хэргийн түвшинд зөв хэрэглэж хэвшүүлнэ.

## Эрдэм судлал-нийгмийн соён гэгээрэл

**Зорилт 1.4.**Үнэт зүйлийн болон олон улсын монгол судлалын тэргүүлэх чиглэлийн судалгааг салбар бүрээр хийж, нийтийн хүртээл болгоно:

1.4.1.үнэт зүйлийн судалгааны шинэ эх хэрэглэгдэхүүнийг эрэн сурвалжилж бүртгэн, мэдээллийн сан бий болгож, судалгааны эргэлтэд оруулна.

1.4.2.олон улсын монгол судлалын тэргүүлэх чиглэлийн судалгааны үр дүнг түгээн дэлгэрүүлж, нийтийн хүртээл болгоно.

## Дэлхийн Монгол

**Зорилт 1.5.**Олон улс дахь Монгол үндэсний үнэт зүйлсийн дархлааг бэхжүүлж, монгол соёлын хүрээг тэлнэ:

1.5.1.Монгол хүний онцлог, давуу тал, үнэт зүйлийг тодорхойлж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ.

1.5.2.хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын соёлын өвийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулна.

1.5.3.үндэсний соёл, урлаг, зан заншил, ахуй, спорт, хоол хүнс судлалыг хөгжүүлж, өргөжүүлнэ.

# ХОЁР.ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

**Зорилго 2.**Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх тогтолцоог бэхжүүлж, эрдэм мэдлэгтэй, эрүүл чийрэг, нийгмийн идэвхтэй, хүнлэг,ёс суртахуунтай, дэлхийд үнэлэгдэх Монгол хүнийг төлөвшүүлж, гэр бүлд ээлтэй хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Боловсрол

**Зорилт 2.1.**Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ:

2.1.1.сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн насыг 3-5 болгож, 5 настай хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд заавал хамруулж, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангана.

2.1.2.ерөнхий боловсролын сургалтын чанарын үндэсний үнэлгээг жил бүр хийж, олон улсын үнэлгээнд хамруулна.

2.1.3.Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн агуулгаар баяжуулсан Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр бүх шатны боловсролын байгууллагад хэрэгжүүлнэ.

2.1.4.төрийн өмчит их сургуулийн засаглалыг төрөөс хараат бус болгож, эрх зүйн орчныг сайжруулан судалгааны их сургууль болгоно.

2.1.5.хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болон эрэлттэй мэргэжлээр суралцаж байгаа сургалт, судалгааны ажлын амжилтаар тэргүүлэгч оюутнуудад сургалтын төлбөрийн бүрэн тэтгэлэг олгоно.

2.1.6.Засгийн газрын тэтгэлгээр дотоод, гадаадад суралцагчидтай гэрээ хийж, хөдөлмөрийн зах зээлийн захиалгатай уялдуулан мэргэжлээр нь томилон ажиллуулдаг болгоно.

2.1.7.багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана.

2.1.8.газар зүйн мэдээллийн системд үндэслэн сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын хүчин чадал, ашиглалт, бүтэц, хэв шинж, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.1.9.цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг хоёр дахин нэмэгдүүлж, ерөнхий боловсролын сургуульд "Үдийн хоол" үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлнэ.

2.1.10.цахим, зайн сургалтын хөтөлбөрт тавигдах шаардлагыг тогтоон, сургалтын платформыг хөгжүүлэн багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлсэн насан туршийн тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.1.11.боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийг бүх түвшинд хөгжүүлж, бусад салбарын мэдээллийн сантай холбон, бодлого, төлөвлөлт, статистик мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд ашиглан, боловсролын үйлчилгээг цахимжуулна.

2.1.12.олон улсад өрсөлдөж чадахуйц үндэсний боловсролын тогтолцоог үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.

## Эрүүл мэнд

**Зорилт 2.2.**Эрүүл мэндийн чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцооны шинэчлэл хийнэ:

2.2.1.халдварт болон халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, илрүүлэх тогтолцоог үндэсний түвшинд шинэчлэн, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.2.2.хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, үндэсний түвшинд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлэх замаар иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо шинжилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, сэргийлж болох нас баралтын түвшинг бууруулна.

2.2.3.оношилгоо, эмчилгээний уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухааны дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлснээр иргэд оршин байгаа газар нутагтаа бүрэн оношлогдох, эмчлэгдэх боломжийг бүрдүүлнэ.

2.2.4.яаралтай тусламжийн чанар, хүртээмж, чадавхыг үндэсний түвшинд сайжруулж, парк шинэчлэлийг хийнэ.

2.2.5.гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн арга хэлбэрийг нэвтрүүлж, эмнэлгийн хагас бие даасан байдлыг ханган, нэг худалдан авагчийн тогтолцоонд шилжүүлэх замаар улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын үр ашгийг дээшлүүлж, иргэдийн эрүүл мэндээс шалтгаалсан санхүүгийн бэрхшээлийг бууруулна.

2.2.6.эрүүл мэндийн салбарт цахим үйлчилгээг өргөжүүлэн үндэсний эрүүл мэндийн мэдээллийн сан бүрдэж, өдөр тутмын оношилгоо, үйлчилгээнд алсын зайн технологийг бүрэн нэвтрүүлнэ.

2.2.7.эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдлыг хангах, хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хяналтын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

2.2.8.эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн ур чадвар, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна.

## Гэр бүл

**Зорилт 2.3.**Гэр бүлд ээлтэй бодлого хэрэгжүүлж, хүн амын тогтвортой өсөлт, хүний хөгжлийг дэмжинэ:

2.3.1.хүн амын тогтвортой өсөлтийг дэмжсэн, судалгаа, нотолгоонд суурилсан, гэр бүлд ээлтэй хөгжил, хамгааллын үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ.

2.3.2.хүүхдийн хөгжил, авьяас, ур чадвар, техник сэтгэлгээ, төлөвшлийг дэмжихэд эцэг, эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.3.3.залуу гэр бүлийг дэмжсэн орчин нөхцөл сайжирна.

2.3.4.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настанд ээлтэй, хүртээмжтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангана.

2.3.5.хүүхдийн эрхийг дээдлэн, аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэл, сэтгэл зүйн дарамт, хөдөлмөрийн мөлжлөгөөс ангид байлгах чиглэлээр эрх зүйн орчныг чангатгаж, хэрэгжилтэд хатуу хяналт тавих тогтолцоог бий болгоно.

## Шинжлэх ухаан, технологи, инновац

**Зорилт 2.4.**Шинжлэх ухаан, технологийг улс орны тогтвортой хөгжлийн үндсэн хүчин зүйлсийн нэг болгон хөгжүүлж, үр ашигтай үндэсний инновацын тогтолцоог бүрдүүлнэ:

2.4.1.шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбарын судалгаа, шинжилгээний чиглэлийг оновчтой болгон, эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлыг үе шаттай нэмэгдүүлнэ.

2.4.2.шинжлэх ухаан, технологи, инновацын хүний нөөцийг үе шаттай бэлтгэх, чадавхжуулах нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлж, эрдэм, шинжилгээний ажилтны тоог нэмэгдүүлнэ.

2.4.3.эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан “Үндэсний судалгааны төв”-үүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

2.4.4.шинэ мэдлэг, патентыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, эрдэм шинжилгээний байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг татварын бодлого, эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжсэн эрх зүйн шинэчлэлт хийгдэнэ.

2.4.5.шинжлэх ухаан, технологи, инновацын дэд бүтцийг бий болгож, төрөлжсөн нээлттэй лабораторийг байгуулж, шинжлэх ухааны парк, хүрээлэнгийн цогцолбор, уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилгыг ашиглалтад оруулна.

2.4.6.эрдэм шинжилгээний ажилтны мэдлэг чадвар, бүтээлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг олон улсын үнэлгээний жишигт нийцүүлж, үр дүнд тохирсон цалин, урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлсэн байна.

2.4.7.шинжлэх ухаан, технологи, инновацын статистик мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог олон улсын нийтлэг шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгоно.

2.4.8.хэмжил зүйн лабораторийг олон улсын жишигт хүргэсэн байна.

2.4.9.шинжлэх ухааны байгууллагуудын бүтээл, судалгааны үр дүнг их, дээд сургуулийн сургалтад ашигладаг механизмыг бүрдүүлж, сургалт, судалгаа, инновацын төвүүдийг их, дээд сургуулиудад байгуулна.

## Хүнд ээлтэй амьдрах орчин

**Зорилт 2.5.**Эрүүл баталгаат орчныг бий болгоно:

2.5.1.хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох чадвартай болж, хүнсний аюулгүй байдал хангагдана.

2.5.2.орон сууц, ногоон байгууламжийн стандартыг олон улсын түвшинд хүргэж, шинэчилнэ.

2.5.3.агаар, ус, хөрсний бохирдол болон дуу чимээг багасгаж, цэвэр, ногоон байгууламж бүхий орчныг нэмэгдүүлнэ.

2.5.4.эрүүл мэндийн болон орчны тандалт, нөлөөллийн үнэлгээ хийх тогтолцоог бий болгож бэхжүүлнэ.

2.5.5.хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд бүртгэл, чанарын удирдлага, хяналт, баталгаажуулалтын тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.5.6.хот суурины үерийн далан суваг, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

## Хөдөлмөрийн зах зээл

**Зорилт** **2.6.**Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангах, хэрэгцээнд суурилсан хөдөлмөрийн хөлс, урамшууллын оновчтой тогтолцоог бэхжүүлнэ:

2.6.1.хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийг шинэчилж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн, цалин хөлсний тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

2.6.2.ажилгүйдлийн даатгалын тогтолцоо боловсронгуй болж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн арга хэлбэрийг нэвтрүүлэн ажилгүйдлийг бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

2.6.3.оюуны хөдөлмөрийг дэмжсэн цахим, зайн ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.

2.6.4.албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулна.

2.6.5.төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлнэ.

## Монгол хүний удмын сан

**Зорилт 2.7.**Угийн бичиг хөтлөх уламжлалыг сэргээж, дэмжинэ:

2.7.1.хүн бүр удмаа мэдэж, угийн бичгээ хөтлөх үндэсний уламжлалыг сэргээнэ.

2.7.2.цус ойртолтоос сэргийлж, удамшлын өвчин болон төрөлхийн согогтой хүүхдийн эрт оношилгооны чадавхыг дээшлүүлнэ.

2.7.3.гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, цагаачдын тооны зохист түвшнийг хадгалах, хяналт тавих тогтолцоог бэхжүүлнэ.

2.7.4.хүн амын удмын сан, нөхөн үржихүйг хамгаалах төрийн бодлого, эрх зүйн орчныг бий болгоно.

# ГУРАВ.АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА

**Зорилго 3.**Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн, хүн амыг орон сууцаар хангах тогтолцоог бий болгож, дундаж давхаргын хүрээг тэлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Нийгмийн хамгаалал ба даатгалын тогтолцооны шинэчлэл

**Зорилт 3.1.**Нийгмийн хамгааллын тогтолцоог шинэчилнэ:

3.1.1.нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг шинэчилж даатгуулагч олон эх үүсвэрээс тэтгэвэр авах нөхцөл бүрдэн, хуримтлалын нэгдсэн сан байгуулагдан иргэд бодит хуримтлалтай болох эрх зүйн шинэчлэл хийгдэнэ.

3.1.2.иргэн бүр нэрийн дансандаа бодит хуримтлалтай болж, дансны үлдэгдлийн тодорхой хувийг гэр бүлдээ өвлүүлэх нийгмийн даатгалын шинэчлэл хийгдэнэ.

3.1.3.нийгмийн халамж зорилтод бүлэгт хүрч, халамжийн үйлчилгээ ил, тод нээлттэй, чирэгдэлгүй болно.

3.1.4.хүн амын бүлгүүдийн ялгаатай хэрэгцээ, нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн нийгмийн хамгаалал, халамжийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

3.1.5.нийгмийн даатгалын сангийн болон халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн түвшин болон хүн амын амьжиргааны доод түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлнэ.

## Орлогод нийцсэн орон байр

**Зорилт 3.2.**Өрх, гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий сууцаар хангах тогтолцоог бүрдүүлнэ:

3.2.1.нийгмийн даатгал төлдөг бага, дунд орлоготой иргэдийг анх удаа орон сууц худалдан авахад нь урьдчилгаа төлбөргүй, орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулдаг тогтолцоог бий болгоно.

3.2.2.үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпорац байгуулж, орон сууцжуулах хөтөлбөрийг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн хэрэгжүүлж эхэлнэ.

3.2.3.өрх, гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий сууцаар хангах тогтолцоог бий болгоно.

3.2.4.барилгын цемент, арматур, хавтгай шил зэрэг үндсэн нэр төрлийн материалыг эх орны эрдэс, түүхий эдээр дотооддоо үйлдвэрлэх замаар импортыг бууруулж, бага өртөгтэй орон сууцаар хангах тогтолцоог бүрдүүлнэ.

## Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес

**Зорилт 3.3.**Хөдөлмөр эрхлэлт, бүтээлч санаачилга, хандлага болон ур чадварыг хөгжүүлэх, аж ахуй эрхлэлтийг дэмжсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ:

3.3.1.залуучуудад бизнес эрхлэх зорилгодоо хүрэхэд шаардлагатай бүх төрлийн дэмжлэг, туслалцааг үзүүлэх, орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

3.3.2.бичил, жижиг, дунд бизнесийг дэмжих орчин бэхжиж, төлөвшинө.

3.3.3.малчид, тариаланчдыг бизнесийн тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болгоно.

3.3.4.аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

3.3.5.хоршооны тогтолцоо, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад дорвитой хувь нэмэр оруулна.

## Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт

**Зорилт 3.4.**Дундаж давхаргыг тэлэхэд чиглэсэн санхүүгийн үйлчилгээг бэхжүүлнэ:

3.4.1.зорилтот санхүүжилт, хөнгөлөлт, хүртээмжтэй үйлчилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ.

3.4.2.санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэж, зээлийн хүүг бууруулна.

## Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг

**Зорилт 3.5.**Биеийн тамир, спортын чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ:

3.5.1.хүн амд биеийн тамир, спортын үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог бүрдүүлнэ.

3.5.2.иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмж нэмэгдэнэ.

3.5.3.нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгон хөгжүүлнэ.

3.5.4.мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын чадвар, амжилт дээшилсэн байна.

3.5.5.хоол, хүнсний тухай боловсрол олгох талаар сургалтын хөтөлбөрт тусгана.

**Газрын харилцаа**

**Зорилт 3.6.**Монгол Улсын газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр нөлөө, хүртээмжийг дээшлүүлж, хүн амын эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ:

3.6.1.газрын харилцаа, хот байгуулалтын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, хотуудын зэрэглэлийг тогтоосон байна.

3.6.2.хаягжилтын нэгдсэн системийг Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгуулна.

3.6.3.газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын систем бий болж, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлнэ.

3.6.4.Монгол Улсын геодезийн сүлжээг шинэчлэн сайжруулж, нийт нутаг дэвсгэрийг бүх төрлийн масштабын байр зүйн зургаар бүрэн хангана.

3.6.5.газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татвар, биржийн системийг хөгжүүлж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлнэ.

3.6.6.хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, бүс нутгийн оновчтой бүтэц, хөгжлийн ирээдүйтэй сууринг тодорхойлж, орон зайн төлөвлөлтийг хийнэ.

# ДӨРӨВ.ЭДИЙН ЗАСАГ

**Зорилго 4.**Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт иргэн бүрдээ хүрсэн, дундаж давхарга нэмэгдэж, ядуурал буурсан, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын суурийг бүрдүүлж, нефть, шатахууны дотоодын хэрэгцээг өөрсдөө хангадаг, экспорт эрчимжсэн, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалын чадавхаа дээшлүүлсэн улс болно.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Чинээлэг монгол

**Зорилт 4.1.**Засгийн газрын хугацаа тулсан гадаад өр төлбөрийг макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүйгээр шийдвэрлэж, үр ашгийг

дээшлүүлж, макро эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлнэ:

4.1.1.Засгийн газрын өрийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулж, өрийн дарамтыг бууруулж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

4.1.2.төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төсөв, санхүүгийн тогтолцоотой болгоно.

4.1.3.гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлнэ.

4.1.4.эдийн засаг жил бүр тогтвортой өсөж, ажил эрхлэлтийг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ.

4.1.5.бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, иргэдийн худалдан авах чадварыг дээшлүүлнэ.

4.1.6.хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлнэ.

4.1.7.төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжиж, тогтвортой нэмэгдүүлнэ.

## Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд

**Зорилт 4.2.**Эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлийг эхлүүлж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн, экспортод чиглэсэн хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ:

4.2.1.хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, боловсруулалтын түвшин нэмэгдүүлнэ.

4.2.2.хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлж, малын гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ.

4.2.3.үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, олон улсын аялал жуулчлалын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.

4.2.4.бүтээлч үйлдвэрлэл (соёл урлаг, кино урлаг, дуу хөгжим, дизайн, архитектур)-ийн хөгжлийн бодлогын суурь тавигдана.

4.2.5.мэдээллийн технологийн салбарыг дэмжиж, эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлнэ.

4.2.6.боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

4.2.7.эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн эрчим хүч, инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.

4.2.8.цахилгаан станцуудыг өргөтгөж, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, шинэ эх үүсвэрийг барьж, цахилгаан эрчим хүчээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангана.

4.2.9.олон улсын чанартай тээвэр, логистикийн төвүүдийг байгуулсан байна.

4.2.10.агаарын тээврийн либералчлалыг хэрэгжүүлж, нислэгийн чиглэл, тоог нэмэгдүүлсэн байна.

4.2.11.эрдэс баялгийн экспортын зонхилох хувийг эзэлж байгаа нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр, түүхий нефть зэргийг нэмүү өртөг, үнэ цэнэ шингээн боловсруулж, экспортлох хүрээнд нүүрс-химийн, зэсийн баяжмалын, төмөрлөгийн зэрэг хүнд үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг нэн яаралтай эхлүүлж, ашиглалтад оруулах, түүнд шаардлагатай дэд бүтэц болох төмөр зам, ус, эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.

4.2.12.улс, орон нутгийн төсөвт ачаалал үүсгэхгүй төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэрээр орон нутгийн хот, суурин газарт цахилгаан, дулааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.

4.2.13.Баянтээг нүүрсний уурхайг түшиглэн 20 МВт-ийн цахилгаан станц барьж, сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг өргөтгөн, хөрш зэргэлдээх аймгуудын түлшний хэрэгцээг хангаж, агаарын бохирдлыг бууруулна.

4.2.14.Завхан, Говь-Алтай аймгуудын эрчим хүчний дутагдлыг арилгах зорилгоор шаардлагатай агаарын шугам, дэд станц, шинэ эх үүсвэрийн шинэчлэл, барилгын ажлыг хэрэгжүүлнэ.

4.2.15.Арц суурь боомтыг Нөмрөг сумтай, Улиастай хотыг Алтай хоттой холбосон автозамуудыг барина.

4.2.16.эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангасан, тогтвортой, өөрийгөө зохицуулах чадвар бүхий системийг бүрдүүлнэ.

## Ухаалаг санхүүгийн зах зээл

**Зорилт 4.3.**Эдийн засгийг тэтгэсэн, уян хатан, цахим технологид суурилсан олон талт санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ:

4.3.1.хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ өсөж, биржийн бус болон үүсмэл санхүүгийн зах зээл дээр хийгдэж байгаа арилжааны дүнг өсгөнө.

4.3.2.даатгалын салбарын тогтвортой байдлыг хангах хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, салбарын хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ.

4.3.3.бичил санхүүгийн байгууллагуудыг чадавхжуулан эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулж, үйл ажиллагааны хүрээг тэлнэ.

4.3.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

4.3.5.банк санхүүгийн зах зээлийн эрсдэл даах, найдвартай байдал хангагдана.

## Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа

**Зорилт 4.4.**Хөрш орнуудтай хамтран эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх, Евразийн эдийн засгийн холбоо, Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг байгуулах эсэх талаар урьдчилсан судалгааг эхлүүлнэ:

4.4.1.Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлж, гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлнэ.

4.4.2.гуравдагч хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ.

4.4.3.Монгол Улс бүс нутгийн эдийн засаг, худалдааны интеграцад нэгдэх бэлтгэл ажлыг хангаж, худалдааг хөнгөвчилнө.

4.4.4.экспортыг дэмжих, худалдааг хөнгөвчлөхөд стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ.

## Өрсөлдөх чадвартай брэнд бүтээгдэхүүн

**Зорилт 4.5.**Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг инновацад тулгуурлан хөгжүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ:

4.5.1.судалгаа, шинжилгээ, шинэ санаа, оюуны бүтээл, брэндэд тулгуурласан, гадаад зах зээлд чиглэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.

4.5.2.бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоог кластерын зарчмаар хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

## Үндэсний баялгийн сан

**Зорилт 4.6.**Баялгийн сан байгуулж, санхүүгийн үр ашигтай төсөл хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийнэ:

4.6.1.хөрөнгийн удирдлагыг нэгдсэн бодлогоор хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэн дэмжих, хөрөнгийн хуримтлалыг бий болгох тогтолцоог бүрдүүлж, хөгжүүлсэн байна.

# **ТАВ.ЗАСАГЛАЛ**

**Зорилго 5.**Монгол хүний хөгжлийг хангасан ухаалаг-тогтвортой засаглал тогтож, захиргааны оновчтой бүтэц зохион байгуулалт бүхий төрийн алба төлөвшин, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжиж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа бүх хүрээнд өргөжин, хүний эрхийг хангасан, шударга ёсны тогтолцоо төлөвшсөн, авлигагүй улс болно.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Ухаалаг засаглал

**Зорилт 5.1.**Эрх мэдлийн хуваарилалт, тэнцвэртэй байдал, түүнд тавих хяналтыг оновчтой болгох хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, тогтвортой, хяналттай засаглалыг төлөвшүүлнэ:

5.1.1.эрх мэдлийг тэнцвэржүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулна.

5.1.2.Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа тогтвортой, залгамж чанартай, үр дүнтэй хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.

5.1.3.нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн бүхий л харилцаа, засаглалын бүх шатанд олон талт түншлэлийг оновчтой, үр дүнтэй нэвтрүүлнэ.

5.1.4.XXI зууны төрийн удирдлагын шинэ арга барил болох гурван тулгуурт хөгжлийн онолын дагуу улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн бүхий л харилцаа, засаглалын бүх шатанд гурван талт түншлэлийг оновчтой, үр дүнтэй нэвтрүүлнэ.

## Ухаалаг бүтэц

**Зорилт 5.2.**Төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, эрх мэдлийн зааг, ялгааг оновчтой тодорхойлж, оролцоог зохистой хангасан, иргэдээ сонсдог, хувийн хэвшилтэйгээ хамтарч ажилладаг тогтолцоог бий болгоно:

5.2.1.төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой болгож, ажил үүргийн давхцалыг арилгах шинэчлэл хийгдэж эхэлнэ.

5.2.2.хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих, хувийн өмчийг хамгаалах эрх зүйн оновчтой зохицуулалт хийгдэнэ.

5.2.3.гадаад хөрөнгө оруулалт, худалдааг дэмжсэн төрийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, нэг цонхны нэгдмэл бодлого хэрэгжүүлж хэвшинэ.

## Цахим монгол (иргэн, төр, хувийн хэвшлийн нэгдсэн систем)

**Зорилт 5.3.**Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан, үр дүнтэй цахим засаглалын бодлогын болон хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, төлөвшүүлнэ:

5.3.1.цахим засаглалыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэж, хүн амыг өндөр хурдны интернэтийн сүлжээнд холбоно.

5.3.2.цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, дэд бүтэц бий болгож хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого, төлөвлөлттэй болгоно.

5.3.3.төрийн байгууллага хоорондын болон төр, иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллагуудын мэдээллийн солилцоо сайжирч, захиргааны зардал бууран, үйлчилгээний үр дүн сайжирна.

5.3.4.төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдал нэмэгдэж, иргэд, олон нийтийн саналыг цахимаар авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

## Чадварлаг, ёс зүйтэй төрийн алба

**Зорилт 5.4.**Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ:

5.4.1.чадахуйн зарчимд суурилсан, мэргэшсэн төрийн алба төлөвшүүлнэ.

5.4.2.сонгуулийн үр дүнгээс үл хамааран төрийн албан хаагч тогтвортой ажиллах нөхцөл бүрдэж, төрийн албаны шатлан дэвшүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

5.4.3.төрийн албанд ёс зүй, сахилга хариуцлагын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ.

5.4.4.төрийн албан хаагч цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй сурч хөгжих таатай орчныг бүрдүүлнэ.

5.4.5.төрийн үйлчилгээний чанарын стандарт бий болж, төрийн үйлчилгээнд иргэд, олон нийт хяналт тавих нөхцөл бүрдэн, иргэдийн итгэлийг хүлээсэн үйлчилгээний соёл төлөвшүүлнэ.

5.4.6.төрийн үйл ажиллагааны бүхий л шатанд Шилэн дансны тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах замаар иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг дээдлэн ажиллаж, холбогдох хуулийн дагуу иргэний шаардсан мэдээллийг гаргаж өгөөгүй төрийн албан хаагч, төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын удирдлагад хариуцлага тооцдог болно.

  5.4.7.орон нутагт томилогдон ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулна.

## Хүний эрхийг дээдэлсэн нийгэм

**Зорилт 5.5.**Хүний эрхийг хангах үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, хүний эрхийг хангахад чиглэсэн олон талт түншлэлийг хөгжүүлнэ:

5.5.1.хүний эрхийг хангасан хууль тогтоомж боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үндэсний тогтолцоо бэхжиж, үр нөлөө дээшилнэ.

5.5.2.төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил хүний эрхийг хамгаалахад хамтарч ажиллах тогтолцоо төлөвшүүлнэ.

5.5.3.хилийн чанадад байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, улс төрийн болон бусад эрхээ хэрэгжүүлэх, монгол хүүхэд эх хэлээрээ сурч боловсрох боломжийг бий болгосон эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна.

5.5.4.шүүх засаглалыг улс төр, бизнесийн бүлгийн ашиг сонирхлоос ангид, хараат бус байлгаж, шүүхийн үйл ажиллагаанд шударга ёсыг тогтоож, иргэдийн итгэлийг сэргээж ажиллана.

## Авлигагүй засаглал

**Зорилт 5.6.**Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх хууль, эрх зүйн болон бодлогын орчин, шударга ёсыг эрхэмлэсэн бүх нийтийн хандлагыг төлөвшүүлнэ:

5.6.1.нийгмийн бүх түвшинд шударга ёсыг бэхжүүлэх бодлогын болон хууль, эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

5.6.2.авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг сайжруулж, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт оногдуулах ял, шийтгэлийн бодлогыг чангатгана.

5.6.3.төрийн бүх шатанд авлигыг таслан зогсоох хөтөлбөр хэрэгжүүлж, төр иргэдийн мэдээлэл солилцох тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

**ЗУРГАА.НОГООН ХӨГЖИЛ**

**Зорилго 6.**Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлж хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангана.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Эх байгаль анхдагч экосистем

**Зорилт 6.1.**Цэнгэг усны нөөц, урсац бүрэлдэх эх зэрэг онцлог экосистем бүхий газар нутгийг судалж, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг өргөжүүлэн эдийн засгийн үр өгөөжийг үнэлнэ:

6.1.1.тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөн нийт газар нутгийн 27 хувьд хүргэж, цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 55 хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авна.

6.1.2.Монгол орны ургамал газарзүйн 4-өөс доошгүй тойргийн ашиглалтад өртөмтгий 200 зүйл ургамал, 10 зүйл амьтны тархац нөөцийг тогтоож, Олон улсын улаан дансны шалгуураар 600 зүйл амьтан, ургамлыг нарийвчлан үнэлж, ховордлын шалтгааныг тодорхойлно.

## Байгалийн баялгийн үр өгөөж

**Зорилт** **6.2.**Байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг зохистой ашиглах, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, доройтсон орчныг нөхөн сэргээж нөөцийн хомсдолыг бууруулах, ашиглалтын нөөц бий болгоно:

6.2.1.хөрсний үржил шим, чийгийг хамгаалж, газрын доройтол, хөрсний бохирдол, цөлжилтөөс сэргийлэн, эвдрэлд орсон, доройтсон газрыг нөхөн сэргээж, аж ахуйн эргэлтэд оруулна.

6.2.2.нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын нөөц, ховордсон зүйлийг хамгаалж, нөхөн сэргээж, ашиглалтад өртөмтгий амьтан, ургамлыг зориудаар үржүүлэн тарималжуулж ашиглалтын нөөц бий болгоно.

6.2.3.байгаль орчны хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог хангана.

6.2.4.хүчтэй, нэн хүчтэй зэрэглэлээр доройтсон газрыг 22.9 хувиас нэмэгдүүлэхгүй тогтоон барьж, уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 8000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийнэ.

6.2.5.ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

## Үнэт баялаг ус

**Зорилт** **6.3.**Усны хуримтлал, ус хангамжийг нэмэгдүүлж, усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос хамгаалах, зохистой ашиглах нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ:

6.3.1.усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг сайжруулж, усны бохирдол, хомсдолыг бууруулна.

6.3.2.газрын байгалийн тогтоц, голын татамд хур тунадас, хайлсан цас, мөсний усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм, далд усан сангууд байгуулж, томоохон голууд дээр урсцын тохируулгатай, олон зориулалтаар ашиглах усан сан барьж эхэлнэ.

6.3.3.нийт хүн амын 85-аас доошгүй хувийг шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангасан байна.

6.3.4.нийт газар нутгийн 23 хувьд гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийж, усны нөөц баялгийн мэдээллийн бааз суурийг өргөжүүлж, төлөвлөлт, менежмент хийх боломж бүрдүүлнэ.

## Нүүрстөрөгч багатай, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжил

**Зорилт** **6.4.**Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай цэвэр технологи нэвтрүүлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох үндэсний чадавхыг бүрдүүлнэ:

6.4.1.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан үндэсний ногоон санхүүгийн корпорац (НСК) байгуулан ногоон эдийн засгийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн санхүүгийн шинэ эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ.

6.4.2.уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлж, үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулна.

6.4.3.ус, цаг уурын ажиглалтын болон орчны хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, цаг агаарын аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлж байгалийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулна.

6.4.4.хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна.

6.4.5.Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, 20 хувьд хүргэнэ.

6.4.6.хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хэмжээ 27 хувьд хүрнэ.

6.4.7.аймгийн төвүүдийн хог хаягдлын асуудлыг шийдэж, хог дахин боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулна.

# ДОЛОО.АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ

**Зорилго 7.**Улсын батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлж, хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн дэг журам, иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах замаар хүн, нийгмийн аюулгүй байдлыг хангана.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Зэвсэгт хүчин

**Зорилт 7.1.**Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг Зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ:

7.1.1.мэргэжлийн, чадварлаг Зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлж, алба хаагчдын амьдрах нөхцөл шинэчлэгдэж, хугацаат цэргийн алба хаагч иргэдийн хувийг нэмэгдүүлнэ.

7.1.2.орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлж, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилнэ.

7.1.3.энхийг дэмжих ажиллагаа болон улс орны стратегийн бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох Зэвсэгт хүчний оролцоо, чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

7.1.4.батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, цэргийн зориулалттай зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэж, Зэвсэгт хүчний зэвсэглэл, цэргийн техникийн хангалт, бэлэн байдал дээшилнэ.

## Дархан хил

**Зорилт** **7.2.**Хилийн аюулгүй байдлыг хангах нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлж, бүсчилсэн хил хамгаалалтыг хөгжүүлэн холбоо, зэвсэглэл, техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.

7.2.1.хилийн асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг боловсронгуй болгоно.

7.2.2.хилийн цэргийн байгуулалтыг хөгжүүлж, бүс нутгийн онцлогт тохирсон хил хамгаалалтын арга тактик шинэчлэгдэнэ.

7.2.3.улсын хил хамгаалалт, хилийн боомтын аюулгүй байдал, шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд орчин үеийн холбоо, зэвсэглэл, техник, дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем, арга туршлагыг нэвтрүүлж, албаны бэлэн байдал дээшилнэ.

7.2.4.гадаадын иргэдийг улсын хилээр нэвтрэх үед биеийн давхцахгүй өгөгдлийг авч, нэгдсэн санд бүртгэх тогтолцоог бүрдүүлнэ.

## Хүн, нийгмийн амар тайван байдал

**Зорилт 7.3.**Уламжлалт бус аюулын хүчин зүйлсийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чадавхыг бэхжүүлж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ:

7.3.1.үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, иргэдийг гэмт хэрэгт өртөх, хохирохоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, түүнтэй тэмцэх тогтолцоонд инновацад суурилсан техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, нөлөөллийн арга

хэмжээг цогцоор хэрэгжүүлж, урьдчилан сэргийлэх чадавхыг дээшлүүлж, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

7.3.2.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих, түүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

7.3.3.орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлэн, тогтолцоог бэхжүүлнэ.

7.3.4.үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс стратегийн зориулалттай нөөцийн бараа, материалын нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, хөргүүр бүхий автоматжуулсан махны зоорь, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж бүрэн механикжуулсан хүнсний агуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалттай агуулахын цогцолбор байгуулна.

7.3.5.архидан согтуурахтай хийх тэмцлийг эрчимжүүлж, архинд донтох эмгэгтэй хүнд үзүүлэх эмчилгээ, үйлчилгээний үндэсний чадавхыг бэхжүүлж, архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

7.3.6.иргэд гэр бүлдээ амар тайван, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг олгох, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, хүүхдийн аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлнэ.

## Хууль сахиулах салбарын хөгжил

**Зорилт** **7.4.**Хууль сахиулах салбарын хууль, эрх зүйн орчин, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ:

7.4.1.дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг сайжруулна.

7.4.2.гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыгбарагдуулах боломж, нөхцөлийг дээшлүүлнэ.

7.4.3.шүүхийн шинжилгээний байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангаж, чадавхыг дээшлүүлнэ.

7.4.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

7.4.5.мал хулгайлах гэмт хэргийг бууруулна.

7.4.6.хууль зүйн туслалцааны үйлчлэх хүрээг өргөжүүлж, төлбөрийн чадваргүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, зарим эрүүгийн хэргийн хохирогч, иргэний болон захиргааны зарим хэргийн төлбөрийн чадваргүй оролцогчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.

7.4.7.хууль сахиулах байгууллагууд иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шуурхай хянан шийдвэрлэх, түүнд хяналт тавих цахим нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдож, иргэдэд үйлчлэх таатай орчныг бүрдүүлнэ.

## Мэдээллийн аюулгүй байдал

**Зорилт** **7.5.**Кибер аюулгүй байдлыг хангах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, технологид суурилсан инновац, интеграцыг хөгжүүлж, эрсдэлийн менежментийн үндэсний чадавхыг бэхжүүлнэ:

7.5.1.кибер аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлнэ.

7.5.2.мэдээлэл, технологи, харилцаа холбооны систем, техник хэрэгсэл, программ хангамжийн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжсэн тогтолцоо бүрдэж, технологийн хараат байдал буурч, кибер гэмт хэрэг, кибер халдлагатай тэмцэх чадавх дээшилсэн байна.

# НАЙМ.БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

**Зорилго 8.**Үндэсний соёлоо дээдэлсэн, хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтвортой тогтолцоотой, байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хойч үедээ өвлүүлсэн, эдийн засгийн төрөлжилт, дагналт, хоршилт бүхий ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцад нэгдсэн, өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй тэнцвэртэйгээр бүс, орон нутгийг хөгжүүлнэ.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Дэд бүтэц

**Зорилт 8.1.**Эдийн засгийн тэргүүлэх бүс нутаг, салбаруудыг дэд бүтцээр холбоно:

8.1.1.Өрнө-Дорнын бүсийн орнуудыг холбох дэд бүтцийн хөндлөн гол тэнхлэгийн авто зам болон хойд, урд хөршийг холбох зарим бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг барьж худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд оролцох суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

8.1.2.стратегийн орд газруудыг хилийн боомттой холбосон төмөр зам, авто замуудыг барьж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зам, тээврийн дэд бүтцийг өргөжүүлнэ.

8.1.3.байгаль орчинд ээлтэй, эрэлтэд нийцсэн, тогтвортой, хүртээмжтэй, аюулгүй тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлж, авто замын сүлжээ, үндэсний тээвэр логистикийн тогтолцоог хөгжүүлнэ.

8.1.4.орон нутгийн мэдээлэл болон цаг агаарын урьтаж анхааруулах мэдээг малчдад дамжуулж бэлэн байдалд орох боломж бүрдүүлэх мэдээлэл холбооны эргэх холбоо бүхий цогцолборыг аймгууд, аюулын эрсдэл өндөртэй зарим сумдад үе шаттайгаар байгуулна.

8.1.5.чөлөөт бүс, хилийн боомтуудын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжид шинэчлэлт хийж, олон улсын стандартад нийцүүлэн, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

8.1.6.орон нутгийн нисэх буудлуудын хүчин чадлыг сайжруулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлж, агаарын тээврийн зайлшгүй үйлчилгээ, ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

8.1.7.инновац, дэвшилтэт техник технологи, дижитал шилжилтийг зам, тээврийн салбарт нэвтрүүлж, ухаалаг тээврийн нэгдсэн тогтолцоог хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.

8.1.8.бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд эхний ээлжинд алслагдсан зарим аймгуудад гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр “Аймаг, сумын төвийн бүсчилсэн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” төслийг Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Дорнод аймгуудад хэрэгжүүлнэ.

8.1.9.Ховд аймгийн Ховд, Эрдэнэбүрэн, Чандмань, Дөргөн, Дарви, Хөшөөтийн чиглэлийн 160 км хатуу хучилтай автозамыг барих ажлын эхлүүлнэ.

8.1.10.аймаг, сумын төвийг бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт хамруулж, сумдад “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

8.1.11.Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр-Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн аялал жуулчлалын зам, Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр-Баянгол, Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо, Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо чиглэлийн босоо тэнхлэгийн ачаа тээврийн замуудын зураг төслийг боловсруулан, барьж эхлүүлэх ба баруун бүсийн А0301, А0302 замын дагуух сумдыг улсын чанартай автозамтай үе шаттай холбох ажлын эхлүүлнэ.

## Аялал жуулчлал

**Зорилт** **8.2.Үндэсний онцлог бүхий, байгаль орчинд ээлтэй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ:**

8.2.1.аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн жуулчдын тоог нэг саяд хүргэнэ.

8.2.2.“Мянганы суут хүн Чингис хаан цогцолбор” байгуулж, Монголын нууц товчооны дурсгалт газруудыг хамгаалах, олон улсад сурталчлан таниулах, дэд бүтцээр холбох ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж, түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

8.2.3.тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийг Хөвсгөл, Хэнтий, Архангай, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан зэрэг аймагт хэрэгжүүлж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

## Тогтвортой хөдөө аж ахуй

**Зорилт** **8.3.**Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалт, эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлж, тооноос чанар, бүтээмжид шилжүүлнэ:

8.3.1.гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангана.

8.3.2.Монгол малын махны ач тусыг олон улсад сурталчлан таниулж, махны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

8.3.3.бэлчээрийг усжуулах, худагжуулах ажлыг үргэлжлүүлэн малын бэлчээрийн нөөцийг нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлыг хангана.

8.3.4.малын чанар, ашиг шимийг сайжруулж, малын тоог чанарт шилжүүлж малын генийн санг хамгаалах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх, эрчимжсэн мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжинэ.

8.3.5.мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, худалдааны чөлөөт байдлыг дэмжинэ.

8.3.6.тариалангийн нийт эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, голлох нэр төрлийн таримлаар дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж, бусад ашигт таримлын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

8.3.7.хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний тээвэр, борлуулалтын ложистикийн сүлжээг байгуулж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн чанарын хяналт, баталгаажуулалтын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ.

8.3.8.хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зорилтот зах зээл, бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо, үнэ цэний сүлжээг хөгжүүлж, эдийн засгийн чадамж, үр өгөөжийг сайжруулна.

8.3.9.мал, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах цогцолбор байгуулж, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ.

8.3.10.жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгчдэд зориулан санхүүжилтийн шинэ хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж, төрөөс бизнес инкубацын үйлчилгээгээр бойжуулж, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн ур чадварыг хөгжүүлэн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.

8.3.11.усалгаатай тариалангийн талбайг нэмэгдүүлэх замаар тэжээл, төмс, хүнсний ногооны тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлнэ.

8.3.12.малын гаралтай түүхий эд боловсруулах, экспортлох үйлдвэр, технологийн парк байгуулж, ажлын байрыг шинээр бий болгож, малчдын орлогыг өсгөнө.

8.3.13.хөдөө орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох, малын үүлдэр, угсааг сайжруулах, малын гаралтай түүхий эдийн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих “Шинэ хөдөө” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

8.3.14.малчид, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн экспортлох чиглэлийн боловсруулах үйлдвэрүүдийг богино хугацаанд барьж ашиглалтад оруулна.

8.3.15.жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилго бүхий төрийн, орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагаа, төлөвлөлт, явц, үр дүн, зээл тусламжийн олголт нь зорилтот бүлэгтээ бодитой чиглэн ажиллаж чадаж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавих гурван талт түншлэлийн механизмыг бий болгож ажиллуулна.

# ЕС.УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ

**Зорилго 9.**Амьдрахад таатай, байгаль орчинд ээлтэй, хүн төвтэй ухаалаг хот болгон хөгжүүлнэ.

**Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:**

## Хүн төвтэй хот

**Зорилт 9.1.**Нийгмийн дэд бүтцийн чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ:

9.1.1.нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудын (сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын байгууллага, залуучууд хөгжлийн төв, хүүхэд хамгаалах төв, асрамжийн газар гэх мэт) хүчин чадал, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.

9.1.2.эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэгдсэн зохицуулалттай, бүсчилсэн сүлжээг байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангана.

9.1.3.хотын соёлт иргэнийг төлөвшүүлэхэд бүх шатны боловсролын байгууллагуудыг хамарсан төсөл хэрэгжүүлж, нийгэмд чиглэсэн нөлөөллийн үйл ажиллагааг төрийн байгууллага, олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүдийн үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлж хэвшинэ.

## Орчин төвтэй шийдэл

**Зорилт** **9.2.**Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангаж, нөхөн сэргээх, хариуцлагатай, хэмнэлттэй хэрэглээг бий болгоно:

9.2.1.Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 80 хувь бууруулна.

9.2.2.хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээнд технологийн шинэчлэл хийж бохирдол бага ялгаруулах, хог хаягдалгүй хэрэглээг дэмжих тогтолцоотой болгоно.

9.2.3.ногоон барилгын стандартыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлдэг тогтолцоог бий болгоно.

9.2.4.олон улсын стандартад нийцсэн унадаг дугуйн болон явган хүний зам барьж, иргэдэд ая тухтай зорчих боломжийг нэмэгдүүлнэ.

## Төлөвлөлт төвтэй хөгжил

**Зорилт** **9.3.**Хотын төвлөрлийг задалж дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ухаалаг технологийн шинэчлэл хийнэ:

9.3.1.соёл, боловсрол, худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн хангамж бүхий хотын шинэ төв, дэд төв баригдаж төвлөрлийг бууруулна.

9.3.2.хот дахин хөгжүүлэх төслийн хүрээнд орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

9.3.3.инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, шинэ технологийг нэвтрүүлнэ.

9.3.4.олон төрөлт, ухаалаг нийтийн тээвэр хэрэглээнд нэвтэрсэн байна. Зорчигчдын ариун цэвэр, аюулгүй байдлыг хангасан, нийтийн тээврийн буудалтай байна.

9.3.5.Богд уулыг тойрсон “Хөгжлийн алтан тойрог” байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсан байна.

## Хотын сайн засаглал

**Зорилт** **9.4.**Хууль, эрх зүйн шинэчлэл хийж, хотын засаглал, эдийн засаг, нийгмийн таатай орчныг бүрдүүлнэ:

9.4.1.хотын засаглалын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэн бүх шатны төлөвлөлт, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах, шийдвэр гаргахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, иргэдийн мэдээлэл олж авах сувгийг нээлттэй, хүртээмжтэй, ил тод болгоно.

9.4.2.Нийслэл эдийн засгийн хувьд бие даан хөгжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.

9.4.3.Дархан, Эрдэнэт болон бусад том хотуудыг улсын зэрэглэлтэй болгож, хөрөнгө оруулалт, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлнэ.

## Дагуул хот

**Зорилт** **9.5.**Хөрөнгө оруулалтын шинэ боломж бүрдүүлж, үйлдвэрлэлийн бүс нутгийг тэлнэ:

9.5.1.олон төвт хотын тогтолцоог хэрэгжүүлж, “Шинэ Зуунмод”, “Майдар” шинэ дагуул хотын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, инженерийн шугам сүлжээ, орон сууцжуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

9.5.2.Зүүн хойд Азийн зорчигч, ачаа тээврийн нэгдсэн зангилаа төв болгох ажлыг эрчимжүүлж, Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг ашиглалтад бүрэн оруулна.

9.5.3.Улаанбаатар хотод сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийг хотоос шилжүүлж эхэлсэн байна.

9.5.4.дагуул хотуудад дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.

9.5.5.хот, тосгоныг холбосон хурдны тойрог зам дагуу аялал жуулчлалын цогцолборуудыг байгуулж, монгол брэндийн худалдааны төвийг нээн ажиллуулна.

9.5.6.цахим эдийн засаг, үйлчилгээний салбарыг дэмжихэд шаардлагатай дэд бүтэц болох Улаанбаатар хотын дагуул хотыг барьж байгуулна.

---оОо---

**“МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ”-ИЙН**

**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХҮРЭХ ТҮВШИН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Хэмжих нэгж** | **Суурь түвшин** | **Хүрэх түвшин**  **(2025 он)** | **Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар** | **Мэдээлэл цуглуулах давтамж** | **Хариуцах байгууллага** |
| 1 | Шинэ бүтээл, патентын мэдүүлэг, дотоодын мэдүүлэг | тоо | 82 | 150+ | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Оюуны өмчийн газар |
| 2 | Номын сангийн нийт сан хөмрөгт цахим сан хөмрөгийн эзлэх хувь | хувь | 0.3 | 5 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3 | 1000 хүн тутамд ногдох соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо | тоо | 32 | 37 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 4 | Соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмж | хувь | 47.1 | 56.0 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5 | Төрийн өмчийн музейн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн тоо | хувь | 21.6 | 23.9 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6 | Урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд хүүхдийн эзлэх хувь | хувь | 8.1 | 17.1 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 7 | Хүний хөгжлийн үзүүлэлт | индекс | 0.74 | 0.77 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 8 | Жендэрийн тэгш бус байдлын үзүүлэлт (хэмжүүр) | индекс | 0.301 | 0.25 | - | Жилд нэг удаа | Жендэрийн үндэсний хороо |
| 9 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин | хувь | 81.5 | 89.4 | Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана. 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 10 | 5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт | хувь | 90.1 | 100.0 | Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр ялгаж гаргана. 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 11 | Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин | хувь | 94.9 | 95.9 | Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана. 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 12 | 7-14 насны хүүхдийн суурь чадвар (унших, тоо бодох) | хувь | 61.6,  51.5 | 70 | 2018 оны суурь түвшин | 5 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 13 | Цэцэрлэгийн бүлгийн багшид ногдох хүүхдийн тоо | тоо | 34.1 | 25 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14 | Бага ангийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо | тоо | 31.1  хот-34.6  хөдөө-28.5 | 25  хот-30  хөдөө-25 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 15 | Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр) | тоо | Цэцэрлэг-33, ЕБС: хотод-35  хөдөө - 28 | 25-30 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 16 | Дээд боловсролын нийт багшид докторын зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь | хувь | 30.5 | 45 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 17 | Ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн нийт төгсөгчдөд эзлэх хувь (МСҮТ, их, дээд сургууль) | хувь | 76.5 | 90 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа хийнэ. (2019 оны суурь түвшин) | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 18 | Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр) | тоо | Цэцэрлэг-33, ЕБС хотод-35,  хөдөө-28 | 25-30 | - | Жилд нэг удаа | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 19 | Хүн амын дундаж наслалт | жил | 70.2 | 74 | Төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтын хэмжээ | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 20 | Төрөлтийн нийлбэр коэффициент  (нэг эмэгтэйд ногдох) | тоо | 2.9 | 3.3 | 15-49 насны нэг эмэгтэйн амьдралынхаа туршид төрүүлсэн дундаж хүүхдийн тоо | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 21 | 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин | промиль | 13.3 | 10.3 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 22 | 1000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн харьцаа | промиль | 23.0 | 18.2 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 23 | Тухайн жилийн товлолт дархлаажуулалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь | хувь | 98.9 | 99 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 24 | Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь | хувь | 77.4 | 87.0 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 25 | 10,000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөл | тоо | 3.4 | 2.5 | - | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 26 | Чихрийн шижин өвчний үеийн эрт илрүүлгийн хамралтын хувь | хувь | 73.1 | 87.5 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 27 | Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хамралтын хувь | хувь | 30.0 | 70.0 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 28 | Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь | хувь | 90.2 | 93.2 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 29 | Тавт вакцины 3 дах тунгийн хамралтын хувь | хувь | 98.1 | Суурь үзүүлэлтээс доошгүй | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 30 | хувь | 98.1 | 99.3 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 31 | Улаанбурхан-Гахайн хавдар-Улаануудын /УГУ/ эсрэг вакцины 2 дах тунгийн хамралтын хувь | хувь | 98.5 | Суурь үзүүлэлтээс доошгүй | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 32 | хувь | 98.5 | 99.7 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 33 | Иргэдийн эрүүл мэндээс шалтгаалсан санхүүгийн бэрхшээл, ядууралд өртөх эрсдэлийг бууруулсан хувь | хувь | 0 | 50.0 | 2020 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 34 | Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх санхүүжилтийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | эзлэх  хувь | 0.18 | 2.5 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 35 | Нэг сая хүнд оногдох эрдэм шинжилгээний өгүүллийн тоо | тоо | 50 | 301 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 36 | Шинэ бүтээлийн гэрчилгээ авсан бүтээлийн тоо | тоо | 50 | 500 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 37 | Органик, баяжуулсан, зохицуулах үйлчилгээтэй инновац нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүн | тоо | - | 10 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 38 | Дундаж ба түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувь | хувь | 71.6 | 80 | - | 2 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 39 | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн өсөлт |  | 6 | 6 | Инфляцын түвшнээр нэмэгдсэн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээгээр тооцно. | Жилд нэг удаа | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 40 | Ядуурлын түвшин | хувь | 28.4 | 20 | Амьжиргааны зайлшгүй хэрэглээнээс доогуур хэрэглээтэй хүн амыг хэлнэ. 2018 оны суурь түвшин | 2 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 41 | Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт | оноо | 52.6 | 58.0 | - | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 42 | Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт | оноо | 67.8 | 70.0 | - | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 43 | Хэрэглээний тэгш бус байдлын үзүүлэлт | нэгж | 0.33 | 0.31 | - | 2 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 44 | Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам (ажиллах хүч)-ын нийгмийн даатгалд хамрагдсан  хувь | хувь | 77.5 | 90 | 2014 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 45 | Ажиллах хүчний оролцооны түвшин | хувь | 60.5 | 63 | 2019 оны суурь түвшин | Улирал бүр | Үндэсний статистикийн хороо |
| 46 | Ажилгүйдлийн түвшин | хувь | 10 | 7.8 | 2019 оны суурь түвшин | Улирал бүр | Үндэсний статистикийн хороо |
| 47 | Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь | хувь | 25.3 | 33 | Орон сууцанд амьдардаг нийт хүн амын тоог улсын нийт хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 2015 оны завсрын тооллогоор гарсан дүн. 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор энэ үзүүлэлт шинэчлэгдэнэ. | 5 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 48 | Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар) | хувь | 53 | 60 | Сорилд хамрагдсан  А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ. | Жилд нэг удаа | Спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны ~~төв~~ байгууллага |
| 49 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | тэрбум ам. доллар | 13.1 | 23.9 | Оны үнээрх ДНБ | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 50 | Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт | хувь | 7.2 | 6 | - | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 51 | Инфляц | хувь | 8.1 | 6 | Мөнгөний оновчтой бодлогыг инфляцын түвшнээр хэмжинэ. | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 52 | Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ | ам.  доллар | 4009 | 6520 | Оны үнээр илэрхийлсэн | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 53 | Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | хувь | 24.3 | 30.6 | Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ. | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 54 | Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | хувь | 10.9 | 12 | Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ. | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 55 | Тээвэр агуулахын салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | хувь | 4.6 | 5.1 | Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ. | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 56 | Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны нийт махны хэрэглээнд эзлэх хувь | хувь | 31.7 | 50 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 57 | Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний нийт сүүний хэрэглээнд эзлэх хувь | хувь | 14.9 | 30 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 58 | Гол нэр, төрлийн шатахууны хэрэгцээг Евро 5 стандартад нийцүүлэн дотоодоос хангах хувь | хувь | 8 | 80 | Импорт, хэрэглээний хэмжээ, нийт шатахуунд эзлэх хувь, 2015 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 59 | Экспорт | сая ам.  доллар | 7011.8 | 14020 | Дотоодын үйлдвэрлэл сайжирснаар бүтээгдэхүүн экспортолж эхэлнэ. | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 60 | Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо | сая.хүн | 0.6 | 1 | Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг Монгол Улсад ирж байгаа жуулчдын тоогоор хэмжинэ. | Жилд нэг удаа | Засгийн газар |
| 61 | Бизнесийн орчны судалгааны ерөнхий үзүүлэлтийн үнэлгээ | нэгж | 3.03 | 3.5 | - | Жилд нэг удаа | Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим |
| 62 | Олон улсын түвшинд нийцүүлж шинэчилсэн үндэсний стандартын тоо | тоо | 40.0 | 42.0 | - | Жилд нэг удаа | Стандарт, хэмжил зүйн газар |
| 63 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө | хувь | 45.7 | 54.3 | Төрийн үйлчилгээ, төрийн албаны чанар, түүний улс төрийн нөлөөллөөс ангид байгаа эсэх, бодлого боловсруулалт, хэрэгжилтийн чанар, Засгийн газрын бодлогод тавих хяналт, хариуцлага | Жилд нэг удаа | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага |
| 64 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Зохицуулалтын чанар | хувь | 54.8 | 64.9 | Засгийн газрын зөв бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх чадвар болон хувийн салбарын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн таатай орчин | Жилд нэг удаа | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага |
| 65 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Хуулийн засаглал | хувь | 44.7 | 51.2 | Нийгмийн дүрэм журмыг сахих итгэл үнэмшлийн хэр хэмжээ, гэрээний хэрэгжилт, өмчлөх эрх, цагдаа болон шүүхийн чанар, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл гарах магадлал | Жилд нэг удаа | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хууль зүйн үндэсний  хүрээлэн |
| 66 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага | хувь | 57.1 | 67.6 | Тухайн улс орны иргэд төр засгаа сонгох үйл явцад оролцож чадаж байгаа эсэх, түүнчлэн үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, чөлөөт хэвлэл мэдээлэл байгаа эсэх | Жилд нэг удаа | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага |
| 67 | Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлт | нэгж | 0.5824 | 0.6358 | Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг тооцохдоо тухайн улс орны а) цахим үйлчилгээ,  б) харилцаа холбооны дэд бүтэц, в) хүний капиталын хүчин зүйл гэсэн дэд үзүүлэлтийг сонгож тооцоолол хийдэг. | Жилд нэг удаа | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар |
| 68 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Авлигын хяналт | хувь | 39.9 | 47.2 | Хувийн зорилгоор төрийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа байдал, жижиг болон том хэмжээний авлигын хэлбэрүүд, ашиг сонирхлын зөрчил | Жилд нэг удаа | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Авлигатай тэмцэх газар |
| 69 | Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI | оноо | 57.2 | 58 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 70 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь | хувь | 20.1 | 27 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 71 | Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь | хувь | 48.3 | 55 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 72 | Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь | хувь | 7.9 | 8.7 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 73 | Газрын доройтлын хувь | хувь | 22.9 | 22.9 | 2018 оны суурь түвшин | 5 жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 74 | Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь | хувь | 14 | 23 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 75 | Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | 82.5 | 85 | 2018 оны суурь түвшин | 5 жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага,  Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо |
| 76 | Шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | 69 | 70 | 2018 оны суурь түвшин | 5 жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо |
| 77 | Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувь | хувь | суурь сценари | 12.3 | - | 2 жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 78 | Дахин боловсруулсан хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 7.6 | 27 | Тухайн жилд боловсруулсан хог хаягдлыг нийт хог хаягдлын хэмжээнд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 79 | Хот, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 25.6 | 52 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага,  Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 80 | Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувь | хувь | - | 10 | - | Жилд нэг удаа | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Худалдан авах ажиллагааны газар |
| 81 | Нэгж ам.долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ | кг/ам.  доллар | 15 | 10 | 2018 оны түвшин | Жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 82 | Дэлхийн энх тайвны үзүүлэлт | индекс | 1.79 | 1.6 | 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно. | - | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 83 | Даяаршлын үзүүлэлт | индекс | 56.97 | 61.29 | Суурь түвшнийг 2017 оноор авсан. 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно. | - | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 84 | "Оюутан цэрэг" сургалтад хамрагдах суралцагчдын тоо | тоо | 1000 | 5500 | “Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдах суралцагчдын тоо | Жилд  Нэг удаа | Батлан хамгаалах, Боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 85 | Шинээр баригдах үерийн далан суваг, ус зайлуулах шугамын урт | км | 432.5 | 636.9 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 86 | Сумын төвийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжсэн сумын төвийн тоо | тоо | 25 | 99 | 2019 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 87 | Бүсийн тээвэр логистикийн шинээр нэмэгдэх төв | тоо | - | 4 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Жилд нэг удаа | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 88 | Шинээр байгуулагдах хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн паркийн тоо | тоо | - | 10 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлнэ. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Жилд нэг удаа | Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 89 | Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | - | 95.5 | 2015 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 90 | Шинээр баригдах улсын чанартай авто замын урт | км | - | 2022 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Жилд нэг удаа | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 91 | Шинээр баригдах төмөр замын урт | км | - | 1174 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Жилд нэг удаа | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 92 | Олон улсын зэрэглэлтэй болох нисэх буудлын тоо | тоо | 1 | 3 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Жилд нэг удаа | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 93 | Хотын хөгжлийн үзүүлэлт | индекс | 0.504 | 0.572 | Улаанбаатар хотын индекс тооцдог аргачлалын дагуу  1.Хүрээлэн байгаа орчин,  2.Дэд бүтэц,  3.Амьжиргааны зохистой түвшин,  4.Боловсрол,  5.Эрүүл мэнд,  6.Хувь хүний аюулгүй байдал | Жилд нэг удаа | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 94 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM 2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 64 | 40 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 95 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 141 | 88 | 2018 оны суурь түвшин | Жилд нэг удаа | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |

-------оОо-------

**Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны**

**23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт**

**МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР**

**2.1.Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Байршил** | **Санхүүжилтийн хугацаа /оноор/** | | **Төсөвт өртөг  /сая төг/** | | **Гүйцэтгэл /сая төг/** | | | **Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/** | | | | | | | | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | **Хариуцагч** |
| **2019 эцэс** | **2020 ХБГ** | | **2021-2025 он** | | **2021 он** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** | **Шилжих** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7=8+9+ 10+11+12** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13=4-5-6-7** | **14** | **15** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Байгалийн түүхийн музейн барилга | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 94,460.1 | | - | 26,933.5 | | 67,526.6 | | 33,763.3 | 33,763.3 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 2 | Үндэсний урлагийн их театрын барилга | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 152,520.0 | | - | - | | 152,520.0 | | 50,840.0 | 50,840.0 | 50,840.0 | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 3 | "Чингис хаан" хаад язгууртны музейн барилга | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 53,066.5 | | - | 48,779.7 | | 4,286.8 | | 4,286.8 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 4 | Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 54,607.5 | | - | 2,000.0 | | 52,607.5 | | 26,303.8 | 26,303.8 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 5 | Улсын драмын эрдмийн театрын барилга | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 52,025.0 | | - | 2,000.0 | | 50,025.0 | | 25,012.5 | 25,012.5 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 6 | Төв номын сангийн барилга | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 52,409.4 | | - | 2,000.0 | | 50,409.4 | | 50,409.4 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| **Дүн** | | | | | | **459,088.5** | **-** | | **81,713.2** | | **377,375.3** | **190,615.8** | **135,919.6** | **50,840.0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Боловсрол** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 996,800.0 | | - | - | | 996,800.0 | | 200,000.0 | 291,800.0 | 250,000.0 | 255,000.0 | - | - | Улсын төсөв | БШУЯ |
| 8 | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2022 | | 76,709.9 | | 45,137.8 | 20,554.1 | | 11,018.0 | | 5,509.0 | 5,509.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 9 | Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2018-2023 | | 141,962.5 | | 12,640.8 | 13,000.0 | | 116,321.7 | | 38,773.9 | 38,773.9 | 38,773.9 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 10 | Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 70,981.2 | | - | - | | 70,981.2 | | 1,924.0 | 5,691.9 | 31,682.7 | 31,682.6 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 3,158.4 | | - | - | | 3,158.4 | | 1,003.3 | 1,000.0 | 1,155.1 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 11 | Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл | Улсын хэмжээнд | 2014-2024 | | 199,602.2 | | 73,882.6 | 26,757.7 | | 98,961.9 | | 24,740.5 | 24,740.5 | 24,740.5 | 24,740.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Японы хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| **Дүн** | | | | | | **1,489,214.2** | **131,661.2** | | **60,311.8** | | **1,297,241.2** | **271,950.7** | **367,515.3** | **346,352.2** | **311,423.1** | **-** | **-** |  |  |
| **Шинжлэх ухаан, инновац** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 94,000.0 | | - | 3,000.0 | | 91,000.0 | | 45,500.0 | 45,500.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв | БШУЯ |
| 13 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2009-2022 | | 56,785.0 | | 1,833.3 | 8,000.0 | | 46,951.7 | | 23,475.9 | 23,475.9 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 14 | Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | | 62,747.4 | | - | - | | 62,747.4 | | 300.0 | 277.5 | 20,723.3 | 20,723.3 | 20,723.3 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗГХЭГ |
| 2,895.2 | | - | - | | 2,895.2 | | 919.7 | 1,000.0 | 325.2 | 325.2 | 325.2 | - | Улсын төсөв |
| **Дүн** | | | | | | **216,427.6** | **1,833.3** | | **11,000.0** | | **203,594.3** | **70,195.6** | **70,253.4** | **21,048.5** | **21,048.5** | **21,048.5** | **-** |  |  |
| **Эрүүл мэнд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 63,885.5 | | 48,664.1 | 4,493.2 | | 10,728.2 | | 10,728.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 9,883.7 | | - | 7,300.0 | | 2,583.7 | | 2,583.7 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 16 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт II төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2021 | | 45,428.0 | | - | 41,320.9 | | 4,107.1 | | 4,107.1 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 17 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл | Улсын хэмжээнд | 2013-2021 | | 76,643.0 | | 55,382.3 | 13,163.5 | | 8,097.2 | | 8,097.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 15,683.9 | | 15,683.9 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 18 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк) | Улсын хэмжээнд | 2015-2021 | | 49,959.7 | | 6,047.8 | 18,603.4 | | 25,308.5 | | 25,308.5 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 19 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (БНХАУ) | Улсын хэмжээнд | 2015-2021 | | 53,803.8 | | 34,411.9 | 48.8 | | 19,343.1 | | 19,343.1 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 20 | Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | | 227,140.0 | | - | 150.0 | | 226,990.0 | | 56,747.5 | 56,747.5 | 56,747.5 | 56,747.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 21 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл: Яаралтай үеийн тусламжийн нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2020-2021 | | 85,177.5 | | - | 50,980.0 | | 34,197.5 | | 34,197.5 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 22 | Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах | Улаанбаатар | 2019-2024 | | 130,000.0 | | - | - | | 130,000.0 | | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | ЭМЯ |
| 4,228.4 | | 2,015.4 | 2,213.0 | | - | | - | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Люксембургийн буцалтгүй тусламж/ |
| **Дүн** | | | | | | **761,833.5** | **162,205.4** | | **138,272.8** | | **461,355.3** | **193,612.8** | **89,247.5** | **89,247.5** | **89,247.5** | **-** | **-** |  |  |
| **Биеийн тамир, спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 80,000.0 | | - | 5,000.0 | | 75,000.0 | | 37,500.0 | 37,500.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЕС |
| 24 | Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021 | | 31,727.2 | | - | - | | 31,727.2 | | 31,727.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ЕС |
| 25 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор | Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг | 2021-2024 | | 54,700.0 | | - | - | | 54,700.0 | | 15,000.0 | 25,000.0 | 12,000.0 | 2,700.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ХНХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **166,427.2** | **-** | | **5,000.0** | | **161,427.2** | **84,227.2** | **62,500.0** | **12,000.0** | **2,700.0** | **-** | **-** |  |  |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2021-2022 | | 34,071.0 | | - | - | | 34,071.0 | | 17,035.5 | 17,035.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 27 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2022 | | 66,737.6 | | 27,332.2 | 21,993.8 | | 17,411.6 | | 8,705.8 | 8,705.8 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 28 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2017-2022 | | 72,382.7 | | 16,283.1 | 51,720.6 | | 4,379.0 | | 2,189.5 | 2,189.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 29 | Экспортын зээлийн шугам нээх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2013-2022 | | 211,920.0 | | 49,462.8 | 43,300.0 | | 119,157.2 | | 59,578.6 | 59,578.6 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Японы экспортын зээл/ | СаЯ |
| 30 | Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 170,355.0 | | 103,637.6 | 47,031.7 | | 19,685.7 | | 19,685.7 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| **Дүн** | | | | | | **555,466.3** | **196,715.7** | | **164,046.1** | | **194,704.5** | **107,195.1** | **87,509.4** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Нийгмийн хамгаалал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2021 | | 74,956.2 | | - | 74,780.0 | | 176.2 | | 176.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 32 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2023 | | 70,981.3 | | 1,832.3 | 2,440.7 | | 66,708.3 | | 22,236.1 | 22,236.1 | 22,236.1 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **145,937.5** | **1,832.3** | | **77,220.7** | | **66,884.5** | **22,412.3** | **22,236.1** | **22,236.1** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Орлогод нийцсэн орон байр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл | Улаанбаатар | 2019-2022 | | 140,766.6 | | - | 15,000.0 | | 125,766.6 | | 62,883.3 | 62,883.3 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 4,303.8 | | 1,683.8 | 2,620.0 | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 34 | Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 410,271.6 | | - | 100.0 | | 410,171.6 | | 3,000.0 | 20,044.2 | 387,127.4 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 35 | Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 347,240.3 | | - | 100.0 | | 347,140.3 | | - | 16,964.8 | 330,175.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 36 | Баянголын амын түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 325,662.0 | | - | 100.0 | | 325,562.0 | | 2,000.0 | 15,910.6 | 307,651.4 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 37 | Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 170,355.0 | | - | - | | 170,355.0 | | 11,002.8 | 10,271.6 | 74,540.3 | 74,540.3 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, энгийн/ | НЗДТГ |
| 2021-2025 | | 56,785.0 | | - | - | | 44,379.4 | | 2,182.4 | 8,877.7 | 11,106.4 | 11,106.4 | 11,106.4 | 12,405.6 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, тусгай/ | НЗДТГ |
| 2021-2026 | | 269,728.8 | | - | - | | 200,987.7 | | 100.0 | 13,177.9 | 62,569.9 | 62,569.9 | 62,569.9 | 68,741.1 | Гадаад зээл, тусламж /Ногоон уур амьсгалын сангийн хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 2021-2026 | | 141,962.5 | | - | - | | 100,000.0 | | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 41,962.5 | Гадаад зээл, тусламж /Ногоон уур амьсгалын сангийн буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 2021-2026 | | 8,517.8 | | - | - | | 5,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 3,517.8 | Гадаад зээл, тусламж /Дэвшилтэт технологийн сангийн буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 38 | Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл | Улаанбаатар | 2019-2021 | | 206,865.6 | | - | - | | 206,865.6 | | 206,865.6 | - | - | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | БХБЯ |
| 5,817.4 | | 5,817.4 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /"ТОСК" ТӨҮГ/ |
| 39 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл | Улаанбаатар | 2019-2021 | | 110,950.0 | | - | - | | 110,950.0 | | 50,220.0 | 60,730.0 | - | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 1,315.1 | | 1,315.1 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| **Дүн** | | | | | | **2,200,541.4** | **8,816.3** | | **17,920.0** | | **2,047,178.2** | **359,254.1** | **229,860.1** | **1,194,171.0** | **169,216.7** | **94,676.4** | **126,626.9** |  |  |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Дорноговь | 2016-2023 | | 3,521,780.1 | | 45,676.9 | 211,096.9 | | 3,265,006.3 | | 1,013,262.9 | 1,221,806.3 | 713,444.7 | 316,492.4 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНЭУ-ын EXIM банкны хөнгөлөлттэй зээл/ | УУХҮЯ |
| 250,000.0 | | 119,816.1 | 79,633.1 | | 50,550.8 | | 18,921.8 | 12,545.9 | 19,083.1 | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт |
| 41 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл. | Орхон | 2021-2022 | | 167,371.0 | | - | - | | 167,371.0 | | 83,685.5 | 83,685.5 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | УУХҮЯ |
| 42 | Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг байгуулах төсөл | Орхон | 2020-2025 | | 1,495,194.6 | | - | 258,920.5 | | 1,236,274.2 | | 369,317.3 | 424,800.3 | 415,410.9 | 26,745.6 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | УУХҮЯ |
| 43 | Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл | Дорноговь | 2020-2022 | | 3,422,871.8 | | - | 1,209,244.0 | | 2,213,627.8 | | - | 2,213,627.8 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /МАК ХХК/ | УУХҮЯ |
| 44 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл | Орхон | 2021-2025 | | 1,628,400.0 | | - | - | | 1,628,400.0 | | 123,446.0 | 690,754.0 | 488,520.0 | 205,680.0 | 120,000.0 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 45 | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордод технологийн шинэчлэл хийж, олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэх, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл | Өмнөговь | 2020-2024 | | 2,983,717.2 | | - | 75,684.4 | | 2,908,032.7 | | 772,590.5 | 785,126.6 | 1,020,405.5 | 329,910.2 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 46 | Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл | Улаанбаатар | 2020-2025 | | 156,158.7 | | - | - | | 156,158.7 | | 6,702.9 | 35,506.9 | 37,983.0 | 37,983.0 | 37,983.0 | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | УУХҮЯ |
| 47 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх | Баян-Өлгий | 2022-2024 | | 63,195.0 | | - | 1,595.0 | | 61,600.0 | | 1,484.5 | 1,500.0 | 57,615.5 | 1,000.0 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Монгол ХХК/ | УУХҮЯ |
| 48 | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл | Дорноговь | 2021 | | 39,500.0 | | - | - | | 39,500.0 | | 39,500.0 | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 49 | Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглах төсөл | Дундговь | 2021 | | 46,199.9 | | - | - | | 46,199.9 | | 46,199.9 | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс силвер ХХК/ | УУХҮЯ |
| **Дүн** | | | | | | **13,774,388.3** | **165,493.0** | | **1,882,373.8** | | **11,726,521.5** | **2,428,911.4** | **5,469,353.3** | **2,752,462.6** | **917,811.2** | **157,983.0** | **-** |  |  |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 141,962.5 | | 93,079.8 | 11,877.7 | | 37,005.0 | | 37,005.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 51 | Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 161,789.0 | | - | 1,000.0 | | 160,789.0 | | 80,394.5 | 80,394.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНУУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 52 | Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 85,757.6 | | - | 6,004.6 | | 79,753.0 | | 15,950.6 | 15,950.6 | 15,950.6 | 15,950.6 | 15,950.6 | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 53 | Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2026 | | 113,570.0 | | - | 214.7 | | 94,462.8 | | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 54 | Сүү, сүүний ферм байгуулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021 | | 97,579.2 | | - | - | | 97,579.2 | | 97,579.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 55 | Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл | Архангай, Сүхбаатар, Баянхонгор, Ховд, Дундговь | 2021-2025 | | 210,388.4 | | - | - | | 210,388.4 | | 200.0 | 277.4 | 68,365.8 | 68,365.8 | 73,179.4 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 10,264.8 | | - | - | | 10,264.8 | | 500.0 | 500.0 | 3,088.3 | 3,088.3 | 3,088.3 | - | Улсын төсөв |
| 56 | Экспортыг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2022 | | 56,253.9 | | 6,869.6 | 9,776.6 | | 39,607.7 | | 19,803.8 | 19,803.9 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 57 | Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуй төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2026 | | 85,260.0 | | - | - | | 71,050.0 | | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 58 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2027 | | 141,962.5 | | - | - | | 9,474.0 | | - | 2,368.5 | 2,368.5 | 2,368.5 | 2,368.5 | 132,488.5 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 59 | Дөрвөн улирлын хүлэмж | Улсын хэмжээнд | 2018-2024 | | 101,000.0 | | 6,745.4 | - | | 94,254.6 | | 23,563.7 | 23,563.7 | 23,563.7 | 23,563.7 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | ХХААХҮЯ |
| 60 | Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2027 | | 169,000.0 | | - | - | | 75,000.0 | | 5,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 94,000.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | ХХААХҮЯ |
| 61 | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2023 | | 34,104.0 | | - | - | | 34,104.0 | | 11,368.0 | 11,368.0 | 11,368.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ОХУ-ын Внеш-эконом банкны зээл/ | ХХААХҮЯ |
| **Дүн** | | | | | | **1,408,891.9** | **106,694.8** | | **28,873.6** | | **1,013,732.5** | **324,467.3** | **197,329.1** | **177,807.4** | **166,439.4** | **147,689.3** | **259,591.1** |  |  |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1 | Хэнтий, Хөвсгөл | 2019-2025 | | 107,891.5 | | 777.9 | 2,021.3 | | 105,092.3 | | 21,018.5 | 21,018.5 | 21,018.5 | 21,018.5 | 21,018.3 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БОАЖЯ |
| 63 | Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км | Хэнтий | 2020-2022 | | 45,000.0 | | - | 5,000.0 | | 40,000.0 | | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 64 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор | Хэд хэдэн аймагт | 2021-2025 | | 84,000.0 | | - | - | | 84,000.0 | | 12,000.0 | 12,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 24,000.0 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | БОАЖЯ |
| **Дүн** | | | | | | **236,891.5** | **777.9** | | **7,021.3** | | **229,092.3** | **53,018.5** | **53,018.5** | **39,018.5** | **39,018.5** | **45,018.3** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-4 турбогенераторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх | Улаанбаатар | 2019-2022 | | 246,450.0 | | 163,005.9 | - | | 83,444.1 | | 58,799.1 | 24,645.0 | - | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт | ЭХЯ |
| 66 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Дорнод | 2020-2022 | | 162,000.0 | | - | - | | 162,000.0 | | 64,800.0 | 97,200.0 | - | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт | ЭХЯ |
| 52,000.0 | | - | 10,000.0 | | 42,000.0 | | 21,000.0 | 21,000.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 67 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт | Ховд | 2018-2024 | | 819,123.6 | | - | 10.0 | | 819,113.6 | | 204,780.9 | 204,780.9 | 204,780.9 | 204,770.9 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 34,560.0 | | 724.8 | - | | 33,835.2 | | 4,020.2 | 5,000.0 | 12,407.5 | 12,407.5 | - | - | Улсын төсөв |
| 68 | Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл | Орхон | 2018-2021 | | 139,719.5 | | 75,087.6 | 27,819.4 | | 36,812.5 | | 36,812.5 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 7,035.1 | | 3,786.9 | 1,502.2 | | 1,746.0 | | 1,746.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 69 | Эрчим хүчний төсөл-2 | Архангай, Булган, Говьсүмбэр, Дорноговь, Завхан, Нийслэл | 2017-2022 | | 120,768.8 | | 15,774.0 | 15,000.0 | | 89,994.8 | | 44,997.4 | 44,997.4 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 35,206.7 | | - | 11,222.4 | | 23,984.3 | | 11,992.2 | 11,992.2 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны буцалтгүй тусламж/ |
| 70 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл | Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Говьсүмбэр, Дархан-Уул | 2020-2023 | | 66,516.6 | | - | 1,054.2 | | 65,462.4 | | 21,820.8 | 21,820.8 | 21,820.8 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ХБНГУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 71 | Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 283,925.0 | | - | - | | 283,925.0 | | 70,980.0 | 70,980.0 | 70,980.0 | 70,985.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 72 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 117,621.8 | | - | - | | 117,621.8 | | 500.0 | 5,687.3 | 111,434.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 73 | Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 14,196.3 | | - | - | | 14,196.3 | | - | 7,098.2 | 7,098.2 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны буцалтгүй тусламж/ | ЭХЯ |
| 28,392.5 | | - | - | | 28,392.5 | | - | 14,196.3 | 14,196.3 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 74 | Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл | Улаанбаатар | 2015-2024 | | 2,494,934.6 | | 312,000.0 | - | | 2,182,934.6 | | 109,146.7 | 218,293.5 | 927,747.2 | 927,747.2 | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| 75 | Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/ | Өмнөговь, Дорноговь | 2020-2022 | | 91,423.9 | | - | 2,500.0 | | 88,923.9 | | 44,450.0 | 44,473.9 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| 76 | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц | Өмнөговь | 2013-2023 | | 2,092,527.3 | | - | - | | 2,092,527.3 | | 358,197.3 | 1,151,348.4 | 582,981.6 | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | ЭХЯ |
| 40,522.8 | | 40,522.8 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт |
| **Дүн** | | | | | | **6,846,924.5** | **610,902.0** | | **69,108.2** | | **6,166,914.3** | **1,054,043.1** | **1,943,513.8** | **1,953,446.9** | **1,215,910.6** | **-** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл | Өмнөговь, Дорноговь | 2019-2023 | | 3,008,276.6 | | 199,300.0 | - | | 2,808,976.6 | | 936,325.5 | 936,325.5 | 936,325.5 | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ | ЗТХЯ |
| 78 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл | Өмнөговь | 2021-2022 | | 950,688.3 | | - | - | | 950,688.3 | | 475,344.2 | 475,344.2 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ | ЗТХЯ |
| 79 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам | Өмнөговь | 2019-2022 | | 1,171,474.6 | | 40,000.0 | - | | 1,131,474.6 | | 565,737.3 | 565,737.3 | - | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТХЯ |
| 80 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км авто зам | Өмнөговь | 2020-2023 | | 732,526.5 | | - | - | | 732,526.5 | | 250,000.0 | 250,000.0 | 232,526.5 | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | УУХҮЯ |
| 81 | Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам | Өмнөговь | 2020-2023 | | 1,422,464.3 | | - | - | | 1,422,464.3 | | 474,154.8 | 474,154.8 | 474,154.8 | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | УУХҮЯ |
| 82 | Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн авто замын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/ | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай | 2019-2025 | | 336,451.1 | | 52,771.9 | 89,047.2 | | 194,632.1 | | 38,926.4 | 38,926.4 | 38,926.4 | 38,926.4 | 38,926.4 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 6,500.0 | | 6,500.0 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 83 | Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул | 2019-2023 | | 397,495.0 | | - | 68,875.0 | | 328,620.0 | | 109,540.0 | 109,540.0 | 109,540.0 |  |  | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 84 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн авто замын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/ | Ховд, Баян-Өлгий | 2014-2023 | | 354,906.2 | | 236,979.9 | 11,608.3 | | 106,318.0 | | 53,159.0 | 53,159.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 46,460.0 | | 34,304.6 | - | | 12,155.4 | | 500.0 | 3,000.0 | 8,655.4 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 85 | Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Өмнөговь | 2022-2023 | | 101,992.4 | | - | - | | 101,992.4 | | - | 50,996.2 | 50,996.2 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 86 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай авто зам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл | 2022-2023 | | 192,804.9 | | - | - | | 192,804.9 | | - | 115,682.9 | 77,122.0 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 87 | Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Увс | 2020-2021 | | 245,595.1 | | - | 130,000.0 | | 115,595.1 | | 115,595.1 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 88 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Баянхонгор, Говь-Алтай | 2021-2023 | | 218,518.6 | | - | - | | 218,518.6 | | 72,839.5 | 72,839.5 | 72,839.5 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 89 | Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Завхан | 2020-2022 | | 269,075.4 | | - | 62,866.6 | | 206,208.8 | | 103,104.4 | 103,104.4 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 90 | Дархан-Алтанбулагийн авто замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Сэлэнгэ | 2022-2025 | | 241,701.8 | | - | - | | 241,701.8 | | - | 85,011.0 | 55,228.8 | 52,230.3 | 49,231.8 | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **9,696,930.8** | **529,856.4** | | **362,397.1** | | **8,764,677.4** | **3,195,226.2** | **3,333,821.1** | **2,056,315.1** | **91,156.7** | **88,158.2** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж | Улаанбаатар | 2019-2023 | | 708,604.7 | | - | 209,775.2 | | 498,829.5 | | 166,276.5 | 166,276.5 | 166,276.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 34,860.3 | | 498.3 | 10,919.0 | | 23,443.0 | | 11,721.5 | 11,721.5 | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 92 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх | Улаанбаатар | 2021-2025 | | 993,737.5 | | - | - | | 993,737.5 | | 156,556.3 | 122,854.3 | 255,362.1 | 242,613.9 | 216,350.9 | - | Гадаад зээл, тусламж /АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 317,314.6 | | - | - | | 317,314.6 | | 42,219.6 | 45,853.9 | 89,095.7 | 82,423.4 | 57,722.0 | - | Улсын төсөв |
| 93 | Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл | Дархан-Уул | 2016-2021 | | 51,059.4 | | 20,111.1 | 18,910.4 | | 12,038.0 | | 12,038.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 94 | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 567,280.0 | | - | - | | 567,280.0 | | 700.0 | 391.0 | 566,189.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 95 | Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ | Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Улаанбаатар | 2021-2022 | | 39,031.7 | | - | - | | 39,031.7 | | 19,515.8 | 19,515.8 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| **Дүн** | | | | | | **2,711,888.2** | **20,609.4** | | **239,604.6** | | **2,451,674.2** | **409,027.7** | **366,613.0** | **1,076,923.3** | **325,037.3** | **274,072.9** | **-** |  |  |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2023 | | 66,438.5 | | - | 43,725.0 | | 22,713.5 | | 7,571.2 | 7,571.2 | 7,571.2 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 97 | Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2022 | | 56,785.0 | | 18,059.6 | 10,106.4 | | 28,619.0 | | 14,309.5 | 14,309.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 98 | Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2 | Улсын хэмжээнд | 2017-2022 | | 32,257.5 | | 10,076.8 | 4,500.0 | | 17,680.7 | | 8,840.3 | 8,840.3 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 99 | Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2022 | | 70,981.3 | | 5,317.8 | 25,046.5 | | 40,616.9 | | 20,308.5 | 20,308.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 100 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж | Улсын хэмжээнд | 2019-2021 | | 114,143.9 | | 26,914.9 | 49,776.0 | | 37,453.0 | | 37,453.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 101 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж | Улсын хэмжээнд | 2019-2021 | | 38,310.0 | | 14,300.0 | 14,010.0 | | 10,000.0 | | 10,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 102 | Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 53,945.8 | | - | 10.0 | | 53,935.8 | | 5,156.9 | 15,813.5 | 32,965.4 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 103 | Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 42,563.0 | | - | 3,720.0 | | 38,843.0 | | 5,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 3,843.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 104 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт | Улсын хэмжээнд | 2019-2025 | | 22,816.0 | | - | - | | 22,816.0 | | 11,408.0 | 11,408.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ХЗДХЯ |
| 55,168.5 | | 6,496.9 | - | | 48,671.6 | | 7,500.0 | 10,002.0 | 12,944.0 | 7,481.6 | 10,744.0 | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **553,409.4** | **81,166.0** | | **150,893.9** | | **321,349.4** | **127,547.3** | **98,252.9** | **73,480.6** | **11,324.6** | **10,744.0** | **-** |  |  |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | | 63,426.4 | | - | 7,040.4 | | 56,386.0 | | 14,096.5 | 14,096.5 | 14,096.5 | 14,096.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ХБНГУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БОАЖЯ |
| 106 | Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 41,737.0 | | - | 920.0 | | 40,817.0 | | 40,817.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны зээл, тусламж/ | НЗДТГ |
| 107 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 42,562.0 | | - | - | | 42,562.0 | | 1,290.0 | 10,123.0 | 13,545.0 | 17,604.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БОАЖЯ |
| 108 | Туул, Сэлбэ голын урсцыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 170,355.0 | | - | - | | 170,355.0 | | 200.0 | 277.4 | 84,938.8 | 84,938.8 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 7,896.0 | | - | - | | 7,896.0 | | 500.0 | 6,404.0 | 461.0 | 531.0 | - | - | Улсын төсөв |
| 109 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл | Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл | 2019-2023 | | 113,569.9 | | 943.3 | 1,642.5 | | 110,984.1 | | 36,994.7 | 36,994.7 | 36,994.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 2019-2024 | | 58,488.7 | | 412.1 | 23,118.6 | | 34,958.0 | | 8,739.5 | 8,739.5 | 8,739.5 | 8,739.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны буцалтгүй тусламж/ |
| 110 | Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021-2030 | | 638,759.1 | | - | - | | 244,857.7 | | 31,938.0 | 53,229.9 | 53,229.9 | 53,229.9 | 53,229.9 | 393,901.4 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | БОАЖЯ |
| **Дүн** | | | | | | **1,136,794.1** | **1,355.4** | | **32,721.5** | | **708,815.7** | **134,575.6** | **129,865.0** | **212,005.4** | **179,139.7** | **53,229.9** | **393,901.4** |  |  |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Гал түймэртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2021 | | 42,653.7 | | - | 17,994.5 | | 24,659.2 | | 24,659.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 7,200.0 | | 7,200.0 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 112 | Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 42,072.4 | | 5,563.4 | 4,349.2 | | 32,159.8 | | 32,159.8 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 113 | Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 188,620.6 | | - | - | | 188,620.6 | | 47,151.1 | 47,151.1 | 47,151.1 | 47,167.3 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 114 | Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 82,908.0 | | - | - | | 82,908.0 | | 20,727.0 | 20,727.0 | 20,727.0 | 20,727.0 | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | ХЗДХЯ |
| 3,948.0 | | - | 2,050.0 | | 1,898.0 | | 1,898.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 115 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | Улсын хэмжээнд | 2019-2025 | | 106,300.2 | | 2,021.6 | 741.1 | | 103,537.5 | | 20,707.5 | 20,707.5 | 20,707.5 | 20,707.5 | 20,707.5 | - | Гадаад зээл, тусламж /хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 116 | Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 70,849.0 | | - | 137.0 | | 70,712.0 | | 15,000.0 | 30,000.0 | 25,000.0 | 712.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 117 | Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 39,795.8 | | - | 1,375.8 | | 38,420.0 | | 10,000.0 | 18,420.0 | 10,000.0 | - | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 118 | Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 42,110.0 | | - | 7,150.0 | | 34,960.0 | | 8,740.0 | 8,740.0 | 8,740.0 | 8,740.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 119 | Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 40,800.0 | | - | - | | 40,800.0 | | 10,200.0 | 20,400.0 | 5,200.0 | 5,000.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 120 | Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2023 | | 44,436.8 | | - | - | | 44,436.8 | | 4,436.8 | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 121 | Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 32,800.0 | | - | - | | 32,800.0 | | 8,200.0 | 8,200.0 | 8,200.0 | 8,200.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **744,494.5** | **14,785.0** | | **33,797.6** | | **695,911.9** | **203,879.4** | **194,345.6** | **165,725.6** | **111,253.8** | **20,707.5** | **-** |  |  |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл | Сүхбаатар, Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Төв | 2019-2022 | | 417,600.1 | | 5,029.6 | 88,986.5 | | 323,584.0 | | 161,792.0 | 161,792.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж  /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 123 | Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл | Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ | 2021-2022 | | 56,921.2 | | - | - | | 56,921.2 | | 1,000.0 | 5,791.5 | 50,129.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 124 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл | Архангай, Дорноговь, Өмнөговь, Өвөрхангай | 2016-2022 | | 42,166.8 | | 25,508.5 | 9,360.9 | | 7,297.4 | | 3,648.7 | 3,648.7 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 125 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Булган, Дундговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, | 2018-2022 | | 56,785.0 | | 12,835.4 | 20,035.2 | | 23,914.4 | | 11,957.2 | 11,957.2 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 126 | Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл | Говь-Алтай | 2018-2021 | | 45,537.0 | | 30,015.2 | 10,500.0 | | 5,021.8 | | 5,021.8 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 127 | Увс аймгийн цахилгаан станц, цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл | Увс | 2022-2026 | | 340,142.2 | | - | - | | 200,000.0 | | - | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 140,142.2 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| 128 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг Тэвшийн говийн цахилгаан станц төсөл | Дундговь | 2022-2030 | | 3,123,175.0 | | - | - | | 200,000.0 | | - | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 2,923,175.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| 129 | Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/ | Говьсүмбэр | 2019-2022 | | 90,288.2 | | 37,150.5 | 30,516.5 | | 22,621.2 | | 14,100.3 | 8,520.9 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| 130 | Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | Говьсүмбэр, Дорноговь | 2021-2025 | | 160,701.6 | | - | - | | 160,701.6 | | 10,000.0 | 30,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,701.6 | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 131 | Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл | Завхан | 2019-2021 | | 57,068.9 | | 24,200.3 | 3,281.4 | | 29,587.2 | | 29,587.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 132 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам | Төв | 2019-2021 | | 48,000.0 | | 5,000.0 | 26,000.0 | | 17,000.0 | | 17,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 133 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам | Дорноговь. Хэнтий | 2019-2021 | | 49,368.2 | | 5,000.0 | 22,368.2 | | 22,000.0 | | 22,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 134 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам | Дархан-Уул | 2019-2021 | | 41,600.0 | | 6,316.5 | 7,000.0 | | 28,283.5 | | 28,283.5 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 135 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км авто замын ажил | Архангай | 2019-2021 | | 69,000.0 | | 5,000.0 | 16,000.0 | | 48,000.0 | | 48,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 136 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл | Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ | 2017-2023 | | 76,292.8 | | 8,132.1 | 4,523.0 | | 63,637.7 | | 21,212.6 | 21,212.6 | 21,212.6 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 137 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Хилийн боомтууд | 2020-2023 | | 76,659.8 | |  | 5,843.0 | | 70,816.8 | | 23,605.6 | 23,605.6 | 23,605.6 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 138 | Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл | Хилийн боомтууд | 2020-2022 | | 141,414.8 | | - | 15,000.0 | | 126,414.8 | | 60,000.0 | 66,414.8 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | СаЯ |
| 139 | Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл | Чөлөөт бүсүүд | 2021-2025 | | 85,177.5 | | - | - | | 85,177.5 | | 17,035.5 | 17,035.5 | 17,035.5 | 17,035.5 | 17,035.5 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| **Дүн** | | | | | | **4,977,899.0** | **164,188.1** | | **259,414.7** | | **1,490,979.1** | **474,244.3** | **449,978.8** | **251,983.4** | **157,035.5** | **157,737.1** | **3,063,317.2** |  |  |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл-2 | Улаанбаатар | 2019-2022 | | 84,971.0 | | 12,534.8 | 12,806.2 | | 59,630.0 | | 29,815.0 | 29,815.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 105,336.1 | | - | 11,468.3 | | 93,867.8 | | 46,933.9 | 46,933.9 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 162,632.0 | | - | - | | 162,632.0 | | 81,316.0 | 81,316.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 141 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр /5 дэд төвийг байгуулах/ | Улаанбаатар | 2014-2023 | | 234,123.3 | | 139,227.8 | - | | 94,895.5 | | 31,631.8 | 31,631.8 | 31,631.8 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 53,778.5 | | 53,778.5 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 142 | Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 113,570.0 | | - | - | | 113,570.0 | | 227.8 | 5,548.6 | 52,597.6 | 55,196.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 5,264.0 | | - | - | | 5,264.0 | | 500.0 | 3,936.0 | 414.0 | 414.0 | - | - | Улсын төсөв |
| 143 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төсөл | Улаанбаатар | 2019-2023 | | 98,551.6 | | 59,517.0 | 8,040.1 | | 30,994.5 | | 10,331.5 | 10,331.5 | 10,331.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 8,973.1 | | 7,060.6 | - | | 1,912.5 | | 1,912.5 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 144 | Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2 | Улаанбаатар | 2021 | | 34,071.0 | | - | - | | 34,071.0 | | 34,071.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 145 | Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл | Улаанбаатар | 2016-2023 | | 120,327.5 | | 79,695.7 | 1,743.4 | | 38,888.4 | | 32,000.0 | 5,878.7 | 1,009.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 146 | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 197,435.2 | | - | - | | 197,435.2 | | 303.0 | 98,566.1 | 98,566.1 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 147 | Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл | Улаанбаатар | 2019-2025 | | 161,158.2 | | - | - | | 161,158.2 | | 32,231.6 | 32,231.6 | 32,231.6 | 32,231.6 | 32,231.6 | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | УУХҮЯ |
| 1,154.0 | | 1,154.0 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 148 | Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк | Улаанбаатар | 2019-2025 | | 34,917.4 | | - | - | | 34,917.4 | | - | 12,350.4 | 7,522.3 | 7,522.3 | 7,522.3 | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 2,768.6 | | 145.0 | - | | 2,623.6 | | 1,614.6 | - | 336.3 | 336.3 | 336.3 | - | Нийслэлийн төсөв |
| 149 | Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2014-2023 | | 133,635.6 | | - | - | | 133,635.6 | | 62,622.0 | 41,013.6 | 30,000.0 | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 18,675.1 | | 18,675.1 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 150 | Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил | Улаанбаатар | 2007-2022 | | 21,805.9 | | - | - | | 21,805.9 | | 9,163.5 | 12,642.4 | - | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 14,072.4 | | 14,072.4 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| **Дүн** | | | | | | **1,607,220.5** | **385,860.9** | | **34,058.0** | | **1,187,301.6** | **374,674.3** | **412,195.7** | **264,641.0** | **95,700.3** | **40,090.3** | **-** |  |  |
| **НИЙТ ДҮН** | | | | | | **49,690,668.8** | **2,584,753.1** | | **3,655,748.8** | | **39,566,730.5** | **10,079,078.6** | **13,713,328.2** | **10,759,705.0** | **3,903,463.3** | **1,111,155.4** | **3,843,436.6** |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН** | | | | **Төслийн тоо /эх үүсвэрээр/** | | **Төсөвт өртөг  /сая төг/** | **Гүйцэтгэл /сая төг/** | | | | **Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/** | | | | | | | **Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтэд эх үүсвэрийн эзлэх хувь** | |
| **2019 оны эцэс** | | **2020 оны ХБГ** | | **2021-2025** | **2021 он** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** | **Шилжих** | **Нийт** | **2021-2025** |
| **150** | | **49,690,668.9** | **2,624,753.1** | | **3,655,748.8** | | **39,566,730.5** | **10,079,078.6** | **13,713,328.2** | **10,759,705.0** | **3,903,463.3** | **1,111,155.4** | **3,843,436.6** | **100.0%** | **79.6%** |
| **100.0%** | **5.3%** | | **7.4%** | | **79.6%** | **20.3%** | **27.6%** | **21.7%** | **7.9%** | **2.2%** | **7.7%** |
| **Үүнээс:** | **Улсын төсөв** | | | 29 | | 3,722,828.7 | 99,681.9 | | 468,133.3 | | 3,155,013.5 | 1,055,381.6 | 1,098,908.3 | 625,966.5 | 325,525.3 | 49,231.8 | - | 7.5% | 6.3% |
| **Гадаад зээл, тусламж** | | | 70 | | 9,138,066.6 | 749,460.8 | | 871,686.1 | | 7,224,701.8 | 1,896,207.7 | 1,717,287.3 | 2,795,265.8 | 570,380.1 | 245,560.9 | 292,218.0 | 18.4% | 14.5% |
| **Гадаад зээл, тусламжийн холимог эх үүсвэртэй /гадаад зээл, тусламж ба улсын төсөв, гадаад зээл, тусламж ба Хөгжлийн банк/** | | | 19 | | 9,063,004.3 | 970,841.9 | | 710,022.6 | | 7,382,139.9 | 1,926,913.9 | 2,037,094.2 | 1,826,691.4 | 1,170,381.1 | 421,059.5 | - | 18.2% | 14.9% |
| **Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл** | | | 8 | | 10,079,634.9 | 352,000.0 | | - | | 6,270,416.3 | 2,544,493.5 | 1,696,922.4 | 1,825,641.3 | 1,118,960.1 | 191,212.9 | 3,457,218.6 | 20.3% | 12.6% |
| **Хөгжлийн банкны санхүүжилт /Хөгжлийн банк, хувийн хэвшил, Хөгжлийн банк ба хувийн хэвшил, Хөгжлийн банк ба улсын төсөв, шууд хөрөнгө оруулалт/** | | | 15 | | 14,619,864.4 | 369,051.3 | | 1,601,643.8 | | 12,555,169.3 | 1,880,042,4 | 5,799,572.5 | 2,979,841.0 | 624,899.5 | 164,000.0 | 94,000.0 | 29.4% | 25.3% |
| **Эх үүсвэр хэсэгчлэн шийдвэрлэгдсэн** | | | 9 | | 3,067,269.8 | 83,717.2 | | 4,263.0 | | 2,979,289.6 | 776,039.6 | 1,363,543.4 | 706,298.9 | 93,317.3 | 40,090.3 | - | 6.2% | 6.0% |

---оОо---

**2.2.Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Суурь түвшин** | **Шалгуур үзүүлэлт /хүрэх түвшин, үр дүн/** | | | | | | **Хариуцагч** |
| **2021 он** | **2022 он** | | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Байгалийн түүхийн музейн барилга | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | СоЯ |
| 2 | Үндэсний урлагийн их театрын барилга | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СоЯ |
| 3 | "Чингис хаан" хаад язгууртны музейн барилга | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | | - | - | - | СоЯ |
| 4 | Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | СоЯ |
| 5 | Улсын драмын эрдмийн театрын барилга | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | СоЯ |
| 6 | Төв номын сангийн барилга | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | | - | - | - | СоЯ |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | |
| **Боловсрол** | | | | | | | | | | |
| 7 | 200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл | - | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |
| 8 | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 92 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана. | - | - | - | БШУЯ |
| 9 | Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана. | - | - | БШУЯ |
| 10 | Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |
| 11 | Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |
| **Шинжлэх ухаан, инновац** | | | | | | | | | | |
| 12 | Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БШУЯ |
| 13 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана. | - | - | - | БШУЯ |
| 14 | Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БШУЯ |
| **Эрүүл мэнд** | | | | | | | | | | |
| 15 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЭМЯ |
| 16 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт II төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЭМЯ |
| 17 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭМЯ |
| 18 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк) | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЭМЯ |
| 19 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (БНХАУ) | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЭМЯ |
| 20 | Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭМЯ |
| 21 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл: Яаралтай үеийн тусламжийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЭМЯ |
| 22 | Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах | Төслийн ажлын явц 100 хувь /Люксембургийн буцалтгүй тусламж/ | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн үлдэгдэл санхүүжилтээр үргэлжилнэ. | | - | - | - | - | ЭМЯ |
| **Биеийн тамир, спорт** | | | | | | | | | | |
| 23 | Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | - | - | ЕС |
| 24 | Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | | - | - | - | - | ЕС |
| 25 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор | - | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХНХЯ |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | | | | | | | |
| **Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес** | | | | | | | | | | |
| 26 | Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |
| 27 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |
| 28 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 97 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |
| 29 | Экспортын зээлийн шугам нээх төсөл | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |
| 30 | Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | СаЯ |
| **Нийгмийн хамгаалал** | | | | | | | | | | |
| 31 | Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл | Төслийн ажлын явц 98 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | СаЯ |
| 32 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХНХЯ |
| **Орлогод нийцсэн орон байр** | | | | | | | | | | |
| 33 | Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |
| 34 | Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. |  | - | БХБЯ |
| 35 | Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | - | | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| 36 | Баянголын амын түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| 37 | Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | НЗДТГ |
| 38 | Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | |  | - | - | - | БХБЯ |
| 39 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | | | | |
| 40 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Төслийн ажлын явц 10 хувь Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | УУХҮЯ |
| 41 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл. | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | УУХҮЯ |
| 42 | Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг байгуулах төсөл | - | Төслийн ТЭЗҮ-ийг дуусгана. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 43 | Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл | - | Төслийн санхүүжилт бүрэн хийгдэнэ. | | - | - | - | - | УУХҮЯ |
| 44 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл | - | Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэх ажил 100 хувь, баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл үргэлжлүүлэх ажил 37 хувь, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн ажил 100 хувьд хүрнэ. | | Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 69 хувьд хүрнэ. | Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 100 хувьд хүрнэ. | Төслийн хүчин чадалд хүргэнэ. | - | УУХҮЯ |
| 45 | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордод технологийн шинэчлэл хийж, олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэх, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл | - | Нүүрс, хөрс тээврийн конвейрын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрнэ. | | Нүүрс, хөрс тээврийн конвейрын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрнэ. | Технологийн шинэчлэлт хийж дуусган уурхайн олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэнэ. | - | - | УУХҮЯ |
| 46 | Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 47 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх | - | Орд газрыг ашиглах чиглэлээр дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай хамтын ажиллагааны хэлцэл хийж, ордын нөөцийг өсгөх хайгуулын ажил хийх, баяжуулалтын технологийг сонгоно. | | Ордын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, ордын төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээний талаарх санал боловсруулна. | Саналаа шийдвэрлүүлнэ. | Бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. | - | УУХҮЯ |
| 48 | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл | - | Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангана. | | Далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 49 | Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглах төсөл | - | Хайгуулын ажил гүйцэтгэх нөөцийг нэмэгдүүлэх, ордын төслийг хүчин чадалд хүргэх нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэнэ. | | - | - | - | - | УУХҮЯ |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | | | | | | | |
| 50 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ХХААХҮЯ |
| 51 | Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХХААХҮЯ |
| 52 | Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХХААХҮЯ |
| 53 | Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 54 | Сүү, сүүний ферм байгуулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ХХААХҮЯ |
| 55 | Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь.Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХХААХҮЯ |
| 56 | Экспортыг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг эхлүүлсэн.. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХХААХҮЯ |
| 57 | Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуй төсөл | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 58 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл | - | - | | Төслийн ажлын явц 2 хувь.Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 8 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 59 | Дөрвөн улирлын хүлэмж | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХХААХҮЯ |
| 60 | Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |
| 61 | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХХААХҮЯ |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | | |
| 62 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1 | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | БОАЖЯ |
| 63 | Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 64 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | | | | | | | |
| 65 | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-4 турбогенераторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |
| 66 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |
| 67 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| 68 | Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЭХЯ |
| 69 | Эрчим хүчний төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |
| 70 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |
| 71 | Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл | - | Төслийн ажлын явц 25 хувь.Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| 72 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |
| 73 | Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл | - | - | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |
| 74 | Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| 75 | Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 3 хувь | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь | | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь | - | - | - | ЭХЯ |
| 76 | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | | | | | | | |
| 77 | Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 78 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 79 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 80 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км автозамын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км автозам | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 81 | Тавантолгой- Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 82 | Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км автозамын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн автозамын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/ | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ЗТХЯ |
| 83 | Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих | Төслийн ажлын явц 20 хувь.Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 84 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/ | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 85 | Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |
| 86 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |
| 87 | Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 55 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | | - | - | - | - | ЗТХЯ |
| 88 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | Концессын эргэн төлөлт 33 хувь. | | Концессын эргэн төлөлт 66 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |
| 89 | Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 20 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | - | ЗТХЯ |
| 90 | Дархан-Алтанбулагийн автозамаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна | | Концессын эргэн төлөлт 35 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 80 хувь. . | - | ЗТХЯ |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | | | | | | | |
| 91 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| 92 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БХБЯ |
| 93 | Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | БХБЯ |
| 94 | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| 95 | Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ | - | Бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | | |
| 96 | КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 97 | Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |
| 98 | Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. |  | - | - | СаЯ |
| 99 | Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |
| 100 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | СаЯ |
| 101 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | СаЯ |
| 102 | Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХЗДХЯ |
| 103 | Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| 104 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ХЗДХЯ |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | |
| 105 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | БОАЖЯ |
| 106 | Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | НЗДТГ |
| 107 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах | - | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БОАЖЯ |
| 108 | Туул, Сэлбэ голын урсцыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СаЯ |
| 109 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |
| 110 | Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | БОАЖЯ |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | | | | | | | |
| 111 | Гал түймэртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | | - | - | - | - | ШС |
| 112 | Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | | - | - | - | - | ШС |
| 113 | Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ШС |
| 114 | Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| 115 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэж байгаа | Төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ ашиглалтад оруулан, ашиглаж буй камеруудыг 100 хувь нэгтгэж, цаашид шинээр холбох камерын холболтыг эхлүүлнэ. | | Олон улс, улсын чанартай автозамын 60 цэгт камерын хяналтын систем суурилуулж, нэгдсэн хяналтын төв байгуулна. | 10-аас доошгүй аймгийн төвд камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ хангамж ашиглалтад оруулна. | 10-аас доошгүй аймгийн төвд камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ хангамж ашиглалтад оруулна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ХЗДХЯ |
| 116 | Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн. | Төслийн ажлын явц 21 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 63 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 98 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| 117 | Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн. | Төслийн ажлын явц 26 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 74 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХЗДХЯ |
| 118 | Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 25 хувьд хүрнэ. | | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 50 хувьд хүрнэ. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 75 хувьд хүрнэ. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 100 хувьд хүрнэ. | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн. | ХЗДХЯ |
| 119 | Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэх | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХЗДХЯ |
| 120 | Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| 121 | Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах | Төслийн ажлын явц ТЭЗҮ-ийг бэлтгэсэн | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн ажлыг эхлүүлсэн. | | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | |
| 122 | 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |
| 123 | Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 12 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |
| 124 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |
| 125 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |
| 126 | Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | БХБЯ |
| 127 | Увс аймгийн цахилгаан станц, цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл | - | - | | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ЭХЯ |
| 128 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг Тэвшийн говийн цахилгаан станц төсөл | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ЭХЯ |
| 129 | Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/ | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |
| 130 | Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | - | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ЭХЯ |
| 131 | Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЗТХЯ |
| 132 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЗТХЯ |
| 133 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЗТХЯ |
| 134 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЗТХЯ |
| 135 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км автозамын ажил | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | | - | - | - | - | ЗТХЯ |
| 136 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 137 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |
| 138 | Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |
| 139 | Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ШС |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | | | | | | | |
| 140 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |
| 141 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр /5 дэд төвийг байгуулах/ | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |
| 142 | Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СаЯ |
| 143 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км автозам барих төсөл | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |
| 144 | Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2 | - | - | | - | - | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |
| 145 | Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл | Төслийн ажлын явц 70 хувь.Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 97 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |
| 146 | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх | - | - | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |
| 147 | Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |
| 148 | Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | НЗДТГ |
| 149 | Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | - | - | НЗДТГ |
| 150 | Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |

---оОо---

**2.3.Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай**

**төсөл, арга хэмжээний жагсаалт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Байршил** | **Санхүүжил-тийн хугацаа /оноор/** | **Төсөвт өртөг  /сая төг/** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | |
| 1 | Хүүхдийн соёлын өв, хөгжлийн цогцолбор /Хүүхэд залуучуудын театр, хүүхдийн номын сан, хүүхэлдэйн театр, кино театр гэх мэт цэцэрлэгт хүрээлэн/ | Улаанбаатар | 2021-2025 | 153,000.0 |
| 2 | Монголын үндэсний археологи, угсаатны зүйн музей, лаборатори | Төв | 2021-2025 | 66,100.0 |
| 3 | Үндэсний контент үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 30,400.0 |
| 4 | Соёлын яамны барилга | Улаанбаатар | 2021-2022 | 30,000.0 |
| **Дүн** | | | | **279,500.0** |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | |
| **Шинжлэх ухаан, инновац** | | | | |
| 5 | Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилга | Улаанбаатар | 2021-2022 | 40,500.0 |
| 6 | Шинжлэх ухааны парк байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 43,225.0 |
| 7 | Судалгааны их сургууль төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2028 | 85,185.0 |
| 8 | Мэдээллийн технологийн аж үйлдвэрийн парк | Төв | 2021-2028 | 32,660.0 |
| 9 | Монгол Улсын тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ байгуулах | Улсын хэмжээнд | 2022-2023 | 43,000.0 |
| **Дүн** | | | | **244,570.0** |
| **Эрүүл мэнд** | | | | |
| 10 | Эрхтэн шилжүүлэн суулгах үндэсний төв байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 97,015.0 |
| 11 | Түргэн тусламжийн парк шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 31,000.0 |
| 12 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-6 төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2029 | 454,280.0 |
| 13 | Хавдар судлалын үндэсний төв-II байгуулах | Улаанбаатар | 2022-2028 | 304,500.0 |
| 14 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-II байгуулах | Улаанбаатар | 2022-2030 | 125,000.0 |
| **Дүн** | | | | **1,011,795.0** |
| **Биеийн тамир, спорт** | | | | |
| 15 | Спортын төв ордны шинэ барилга | Улаанбаатар | 2021-2024 | 65,000.0 |
| **Дүн** | | | | **65,000.0** |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | |
| **Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес** | | | | |
| 16 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төрөлжүүлэн, салбар дундын үйлдвэрлэл, дадлагын бааз бүхий хотхон байгуулах | Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг | 2021-2024 | 57,000.0 |
| 17 | Хүнд үйлдвэрийг түшиглэн төрөлжсөн, олон улсын Коосен сургалтын төв байгуулах | Говьсүмбэр | 2021-2025 | 30,000.0 |
| **Дүн** | | | | **87,000.0** |
| **Нийгмийн хамгаалал** | | | | |
| 18 | Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2 зуслан байгуулах | Хөвсгөл | 2021-2024 | 31,150.0 |
| 19 | Гэр бүл, ахмад настны хөгжлийн төвүүдийг байгуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 168,000.0 |
| **Дүн** | | | | **199,150.0** |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | |
| 20 | Багануур ХК-ний нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2020-2021 | 67,778.4 |
| 21 | Шивээ Овоо ХК-ийн их уурхайн технологийн шинэчлэл төсөл | Говьсүмбэр | 2020-2025 | 46,279.6 |
| 22 | Газрын тос дамжуулах хоолой барих төсөл | Дорноговь | 2020-2024 | 1,000,000.0 |
| 23 | Үндэсний алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 233,028.9 |
| **Дүн** | | | | **1,347,086.9** |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | |
| 24 | Дархан, Шинэ Ховд үйлдвэрлэл, технологийн паркууд байгуулах төсөл | Дархан, Ховд | 2021-2025 | 314,094.0 |
| **Дүн** | | | | **314,094.0** |
| **Аялал жуулчлал** | | | | |
| 25 | Орхоны хөндийн Нүүдэлчдийн төрт улсын цогцолбор төсөл | Архангай, Өвөрхангай | 2021-2025 | 81,600.0 |
| 26 | Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц төсөл | Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр | 2021-2025 | 127,500.0 |
| 27 | Манзушир хийдийн соёл, шашин, аялал жуулчлалын цогцолбор | Төв | 2021-2025 | 271,300.0 |
| 28 | Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум-Өмнөдэлгэр сум-Рашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга сум-Дадал сум чиглэлийн 290 км хатуу хучилттай автозам төсөл | Хэнтий | 2021-2025 | 275,400.0 |
| 29 | Өвөрхангай аймгийн Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан чиглэлийн 90.1 км хатуу хучилттай автозам, Орхон голын 220 у/м төмөр бетон гүүрийг барих төсөл | Өвөрхангай | 2022-2024 | 89,400.0 |
| 30 | Дархан-Эрдэнэтийн автозамаас Амарбаясгалант хийд чиглэлийн 33.2 км хатуу хучилттай автозам | Орхон | 2022-2024 | 31,200.0 |
| 31 | Ханх-Хатгал чиглэлийн замыг барих | Хөвсгөл | 2023-2024 | 161,500.0 |
| 32 | Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн замыг барих | Хөвсгөл | 2022-2023 | 30,400.0 |
| 33 | Архангай аймгийн Өлзийт - Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл - Мөрөн чиглэлийн аялал жуулчлалын автозам | Архангай, Хөвсгөл | 2022-2023 | 192,804.9 |
| 34 | Завхан аймгийн Донойн нисэх буудлаас Улаагчины хар нуур хүртэлх 74 км хатуу хучилттай автозам | Завхан | 2022-2023 | 260,110.0 |
| 35 | Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл | Увс | 2021-2025 | 61,073.1 |
| **Дүн** | | | | **1,582,288.0** |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | |
| 36 | Улаанбаатар хотын Амгалан дулааны станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан хослон үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөх | Улаанбаатар | 2021-2022 | 189,750.0 |
| 37 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцыг 250 МВт-аар өргөтгөн шинэчлэх | Улаанбаатар | 2021-2025 | 861,000.0 |
| 38 | Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцын өндөр даралтын хэсгийн хүчин чадлыг 75 МВт-аар өргөтгөх | Улаанбаатар | 2022-2025 | 310,000.0 |
| 39 | Дулааны 2 дугаар цахилгаан станцын хүчин чадлыг өргөтгөх | Улаанбаатар | 2021-2025 | 795,000.0 |
| 40 | 10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, түгээх сүлжээг шинэчлэх, хэрэгцээний халуун усны сүлжээг байгуулах | Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв | 2021-2023 | 200,000.0 |
| **Дүн** | | | | **2,355,750.0** |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | |
| 41 | Дорнод аймгийн нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Дорнод | 2022-2024 | 58,000.0 |
| 42 | Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 2 дахь төв байгуулах | Улаанбаатар | 2022-2025 | 98,000.0 |
| 43 | Ховд аймгийн нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Ховд | 2022-2024 | 52,600.0 |
| 44 | Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Өмнөговь | 2022-2025 | 300,000.0 |
| 45 | Улаанбаатар хотын Олон улсын зорчигчийн төмөр замын төв буудал барих | Улаанбаатар | 2022-2024 | 200,000.0 |
| 46 | Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км цемент бетон хучилттай их даацын автозам төсөл | Сүхбаатар | 2020-2023 | 220,000.0 |
| 47 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн 125.5 км хатуу хучилттай автозам | Дорнод | 2022-2023 | 118,750.0 |
| 48 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн автозамаас Эрээнцав хилийн боомт чиглэлийн 160 км хатуу хучилттай автозам | Дорнод | 2022-2023 | 152,000.0 |
| 49 | Дорноговь аймгийн Сайншанд-Баруун-Урт-Хөөт чиглэлийн 433 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх | Дорноговь, Сүхбаатар | 2021-2024 | 2,000,000.0 |
| 50 | Дорнод аймгийн Хөөт-Бичигт чиглэлийн 234.1 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх | Дорнод | 2023-2024 | 377,000.0 |
| 51 | Өмнөговь аймгийн Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн 45.5 км төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх | Өмнөговь | 2023-2024 | 686,000.0 |
| 52 | Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 281 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх | Өмнөговь | 2023-2024 | 377,000.0 |
| 53 | Улаанбаатар хотын баруун, зүүн хэсэгт төрөлжсөн тээвэр, логистикийн төв байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 77,500.0 |
| 54 | Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум, Гурван тэс сумын Шивээ хүрэн боомтод уул уурхайн бүтээгдэхүүнд түшиглэсэн холимог тээврийн терминал байгуулах | Дорноговь, Өмнөговь | 2022-2024 | 137,610.0 |
| 55 | Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Ховд аймгуудад хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлд түшиглэcэн орон нутгийн логистикийн төвүүдийг байгуулах | Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Ховд | 2022-2024 | 656,500.0 |
| **Дүн** | | | | **5,510,960.0** |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | |
| 56 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 87,650.0 |
| **Дүн** | | | | **87,650.0** |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | |
| 57 | Токио дахь Элчин сайдын яамны барилга | Япон Улс, Токио хот | 2021-2023 | 70,491.0 |
| **Дүн** | | | | **70,491.0** |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | |
| 58 | Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж төсөл | Улаанбаатар | 2021-2025 | 308,000.0 |
| 59 | Хэрлэн-Тооно төсөл | Хэнтий, Дорноговь, Говьсүмбэр | 2020-2025 | 160,500.0 |
| 60 | Орхон-Онги төсөл | Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь | 2020-2025 | 165,860.0 |
| 61 | Төвийн бүсэд усан цэнэгт цахилгаан станц барих | Төвийн бүс | 2021-2025 | 284,200.0 |
| 62 | Жил бүр 13.0 мянган га талбайн ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 72,500.0 |
| 63 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 8 мянган га талбайг нөхөн сэргээх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | 200,000.0 |
| **Дүн** | | | | **1,191,060.0** |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | |
| 64 | 2.0 мян.тн механикжуулсан махны зоорь, 20.0 мян.тн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж бүрэн механикжуулсан хүнсний агуулах байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2022-2024 | 79,750.0 |
| 65 | Монгол Улсын зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо, гамшгийн бэлэн байдлыг бэхжүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2028 | 82,800.0 |
| 66 | Барилгын хийц үйлдвэрлэх /UBM/ хөдөлгөөнт цогцолборыг ашиглалтад оруулах | Улсын хэмжээнд | 2022-2023 | 30,600.0 |
| 67 | Бүтээн байгуулалтын зэвсэгт хүчин-Барилга, инженерийн тусгай анги байгуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2022 | 33,500.0 |
| 68 | 20.0 мян.м3-ийн багтаамжтай газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалттай агуулахын цогцолбор | Улаанбаатар | 2022-2024 | 54,000.0 |
| 69 | НҮБ-ын Энхийг сахиулах ажиллагаанд инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг бэлтгэж оролцуулах | Улсын хэмжээнд | 2022-2023 | 71,000.0 |
| **Дүн** | | | | **351,650.0** |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | |
| 70 | Баригдаж байгаа орон нутгийн театрын барилгыг дуусгаж, 6 аймагт театр чуулгын барилгыг шинээр барих | Говьсүмбэр, Булган, Дорноговь, Орхон, Хөвсгөл, Ховд | 2020-2025 | 98,592.2 |
| 71 | 7 аймагт музейн барилга барих | Ховд, Баянхонгор, Дундговь, Төв, Дорнод, Сэлэнгэ, Говь-Алтай | 2021-2025 | 42,000.0 |
| 72 | 4 дүүрэгт соёлын ордон, 30 суманд соёлын төвийн шинэ барилга барих | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | 52,000.0 |
| 73 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай автозамын төсөл | Ховд, Увс | 2022-2023 | 154,850.0 |
| 74 | Алтай-Улиастай чиглэлийн 194 км хатуу хучилттай автозамын төсөл | Завхан, Говь-Алтай | 2022-2024 | 188,810.0 |
| 75 | Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай автозамын төсөл | Өвөрхангай | 2022-2023 | 53,760.0 |
| 76 | Булган аймгийн Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр-Орхон чиглэлийн 99.7 км хатуу хучилттай автозам | Булган | 2022-2024 | 82,500.0 |
| 77 | Өмнөговь аймгийн Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай автозамын төсөл | Өмнөговь | 2022-2024 | 229,900.0 |
| 78 | Даланзадгад-Ноён чиглэлийн 220 км 110 кв-ын ЦДАШ барих | Өмнөговь | 2021-2025 | 31,000.0 |
| 79 | Ханбогд суманд дулааны станц байгуулах | Өмнөговь | 2021-2023 | 30,000.0 |
| 80 | Ховд-Өлгий чиглэлийн автозамаас Ховд, Эрдэнэбүрэн сум хүртэлх, Алтай-Ховд чиглэлийн автозамаас Чандмань сум, Хөшөөтийн уурхай хүртэлх, Мянгад-Дөргөн чиглэлийн автозамaas Дөргөн сум хүртэлх нийт 160 км хатуу хучилттай автозам | Ховд | 2021-2025 | 152,000.0 |
| 81 | "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн 13.8 км автозамын барилга угсралтын ажил | Алтанбулаг чөлөөт бүс | 2025 | 43,000.0 |
| 82 | "Нутгийн зам" төслийн хүрээнд 45 сумдын төвийг хямд өртөгтэй автозамаар аймгийн төвтэй нь холбох ажлыг эхлүүлэх | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | 960,000.0 |
| **Дүн** | | | | **2,118,412.2** |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | |
| 83 | Налайхын дулааны станцыг өргөтгөх төсөл /дэвшилтэт технологи бүхий дулааны бие даасан 185МВт-ын эх үүсвэр/ | Улаанбаатар | 2020-2021 | 62,220.7 |
| 84 | Туул хурдны зам төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | 618,495.9 |
| 85 | Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтэц, үйлдвэрүүдийг байгуулах | Улаанбаатар | 2021-2025 | 354,791.5 |
| 86 | Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт | Улаанбаатар | 2021-2025 | 678,700.0 |
| 87 | Яармаг орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ | Улаанбаатар | 2020-2022 | 32,128.1 |
| 88 | "Шинэ Зуунмод", "Майдар эко" хотуудын иж бүрэн үнэлгээ, хилийн цэс тогтоох, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Төв | 2021-2025 | 46,348.5 |
| **Дүн** | | | | **1,792,684.7** |
| **НИЙТ ДҮН** | | | | **18,609,141.9** |

------оОо------

**2.4.Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах**

**шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Тайлбар** |
| 1 | Хавдар судлалын үндэсний төв-II байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 2 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-II байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 3 | Монголын үндэсний археологи, угсаатны зүйн музей, лаборатори | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 4 | Гэр бүл, ахмад настны хөгжлийн төвүүдийг байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 5 | Шинжлэх ухааны парк байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 6 | Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилга | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 7 | Дорнод аймгийн нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Зураг төсөл боловсруулах |
| 8 | Хэрлэн-Тооно төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 9 | Орхон-Онги төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 10 | Орхоны хөндийн Нүүдэлчдийн төрт улсын цогцолбор төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 11 | Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 12 | Хүүхдийн соёлын өв, хөгжлийн цогцолбор /Хүүхэд залуучуудын театр, хүүхдийн номын сан, хүүхэлдэйн театр, кино театр гэх мэт цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий/ | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 13 | Үндэсний контент үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 14 | Спортын төв ордны шинэ барилга | Зураг төсөл шинэчлэх |
| 15 | Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2 зуслан байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 16 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг төрөлжүүлэн, салбар дундын үйлдвэрлэл, дадлагын бааз бүхий хотхон байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 17 | Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 18 | Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж төсөл | ТЭЗҮ-ийг шинэчлэх, зураг төсөл боловсруулах |
| 19 | Төвийн бүсэд усан цэнэгт цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 20 | Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 21 | Үндэсний технологи дамжуулах төв | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 22 | Хүнд үйлдвэрийг түшиглэн төрөлжсөн, олон улсын Коосен сургалтын төв байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 23 | Аялал жуулчлалын hub-sporke системийн зангилаа төвүүдэд орон нутгийн бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн борлуулалтыг дэмжсэн загвар төв байгуулах төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 24 | Улаанбаатар хотын баруун, зүүн хэсэгт төрөлжсөн тээвэр, логистикийн төв байгуулах төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 25 | Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум, Гурван тэс сумын Шивээ хүрэн боомтод уул уурхайн бүтээгдэхүүнд түшиглэсэн холимог тээврийн терминал байгуулах | Зураг төсөл боловсруулах |
| 26 | Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Ховд аймгуудад хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлд түшиглэcэн орон нутгийн логистикийн төвүүдийг байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 27 | Богдхан төмөр зам төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 28 | Улаанбаатар хотын олон улсын төмөр замын төв буудлыг шинэчлэх төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 29 | Нарны эрчим хүчийг дулаан хангамжийн эх үүсвэрт ашиглах технологи төсөл | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 30 | Хөвсгөл аймгийн Мөрөн нисэх буудлыг 4С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгох | Зураг төсөл боловсруулах |
| 31 | "Шинэ Зуунмод", "Майдар эко" хотуудын иж бүрэн үнэлгээ, хилийн цэс тогтоох, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх | Зураг төсөл боловсруулах |
| 32 | Орхоны хөндийд шинэ нийслэл байгуулах | Судалгаа, ТЭЗҮ-ийг боловсруулах |
| 33 | Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум-Өмнөдэлгэр сум-Рашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга сум-Дадал сум чиглэлийн 290 км хатуу хучилттай автозам төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 34 | Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний нөөц төв байгуулах | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 35 | Дархан-Эрдэнэтийн автозамаас Амарбаясгалант хийд чиглэлийн 33.2 км хатуу хучилттай автозамын төсөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 36 | Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй дулаан цахилгааны хэрэгцээг хангах шинэ эх үүсвэр байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 37 | Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн тохируулгын горимд ажиллах хийн станц | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 38 | Мандалговь-Арвайхээрийн 220кВ-ын 2 хэлхээ 310 км урттай өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х63МВА хүчин чадалтай 220кВ-ын дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 39 | Багануур-Чойрын 220кВ-ын 2 хэлхээ 200 км урттай өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 40 | Багануур-Чингис-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 41 | Багануур-Налайх-Сонгино 150 км урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 42 | Эрдэнэбүрэн-Мянгадын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 80 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 43 | Мянгад-Улиастай 220 кВ-ын 2 хэлхээт 380 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 44 | Сайншанд-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 190 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц | Зураг төсөл боловсруулах |
| 45 | 220 кВ-ын Оюут дэд станц, 220 кВ-ын 20 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам | Зураг төсөл боловсруулах |
| 46 | Дархан-Сонгино 220 кВ-ын 2 хэлхээт 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл | Зураг төсөл боловсруулах |
| 47 | Улаанбаатар хотод шинээр барих 110 кВ-ын дэд станцууд /Дамбадаржаа, Баянхошуу, Ихнаран/ | Зураг төсөл боловсруулах |
| 48 | Завхан аймгийн Нөмрөг сумыг Арцсуурь хилийн боомттой холбох 199 км хатуу хучилттай автозам | Зураг төсөл боловсруулах |
| 49 | Булган аймгийн Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн 53,6 км хатуу хучилттай автозам | Зураг төсөл боловсруулах |
| 50 | Булган аймгийн Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 99.7 км | Зураг төсөл боловсруулах |
| 51 | Хэнтий аймгийн Норовлин-Дадал чиглэлийн 75 км хатуу хучилттай автозам | Зураг төсөл боловсруулах |
| 52 | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүс нутгийн хэмжээнд хянах төв | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 53 | Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км автозамын аюулгүй байдлыг сайжруулах засварын ажил | Зураг төсөл боловсруулах |
| 54 | Баян-Өлгий аймгийн Өлгий-Улаанхус сум-Алтай таван богд уул чиглэлийн 118 км хатуу хучилттай автозам | Зураг төсөл боловсруулах |
| 55 | Налайх-Баян чиглэлийн 58 км автозамыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх | Зураг төсөл боловсруулах |
| 56 | Хөвсгөл нуур болон бусад усан замын тээврийн хэрэгсэл хөвөх боломжтой гол, мөрөн, нуурт усан замын дэд бүтэц /хяналтын пост, зогсоол, бусад хөвөгч байгууламж/ байгуулах | Зураг төсөл боловсруулах |
| 57 | Зүүн босоо чиглэлийн төмөр зам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 58 | Баруун босоо чиглэлийн төмөр зам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 59 | Нисэх, Яармаг орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол | Зураг төсөл боловсруулах |
| 60 | Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | Зураг төсөл боловсруулах |
| 61 | Аймгуудын инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | Зураг төсөл боловсруулах |
| 62 | Аймгуудын төвийн гэр хорооллыг ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох | Зураг төсөл боловсруулах |
| 63 | Өндөржилтийн нэгдсэн зураг /үерийн далан, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянгол дүүрэг/ | Зураг төсөл боловсруулах |
| 64 | Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө | Мастер төлөвлөгөө, зураг төсөл боловсруулах |
| 65 | Аймаг, орон нутагт шаардлагатай барилгын материалын сорил, шинжилгээний лабораторийн барилга | Зураг төсөл боловсруулах |
| 66 | Нэг загварын цэцэрлэг, сургууль | Зураг төсөл боловсруулах |
| 67 | Сумдад баригдах нэг загварын халуун усны төв | Зураг төсөл боловсруулах |
| 68 | Аймаг, сум, суурингийн нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгаа /Булган, Говь-Алтай, Завхан, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Ховд, Хөвсгөл/ | Инженерийн судалгаа хийх |
| 69 | Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй олон нийтийн барилгыг хүчитгэх | Зураг төсөл боловсруулах |
| 70 | Орон сууц, инженерийн шугам сүлжээ, түүний ашиглалт, үйлчилгээ болон ус олзворлох, боловсруулах, дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагааны удирдлага хяналт, мэдээллийг тоон системд шилжүүлж, нэгдсэн ухаалаг сүлжээг бий болгох | Зураг төсөл боловсруулах |
| 71 | Доржийн гудамж, Маахуур толгой, Цайз, Да хүрээ зах орчмыг төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд холбох төсөл, Амгалан дулааны станцаас шинээр татах ф700 мм-ийн шугамаас Шархадны гудамж, Да хүрээгийн гудамж дагуу шинээр татах ф300/250/200 мм-ийн 1.1 км дулааны шугам 3 ширхэг ус, дулаан хуваарилах төв | Зураг төсөл боловсруулах |
| 72 | Амгалан дулааны станцаас 6Д магистральтай холбогдох ф700 мм-ийн шугам 7.5 км шугам, 2500 т/ц хүчин чадалтай насос станц, 10 ширхэг ус, дулаан хуваарилах төв | Зураг төсөл боловсруулах |
| 73 | Улаанбаатар хотын олон улсын зорчигчийн төмөр замын төв буудал барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 74 | Завханы Доной нисэх буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 75 | Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт 100 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Орхоны гүүр - Төв аймгийн Жаргалант/ | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 76 | Улаанбаатар - Мандалговь - Даланзадгад чиглэлийн автозамыг шинэчлэн өргөтгөх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 77 | Арвайхээр - Мандалговь - Чойр чиглэлийн автозам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 78 | "Цэцэрлэг хот-Эрдэнэцогт сум-Баянхонгор хот-Баянлиг сум-Гурвантэс сум” хүртэлх 700 км босоо тэнхлэгийн автозамын төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 79 | Баянхонгор сум - Шаргалжуут чиглэлийн 56 км автозам, томоохон 4 голд төмөр бетонон гүүр барих төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 80 | Ховд-Өлгий чиглэлийн автозамаас Ховд, Эрдэнэбүрэн сум хүртэлх, Алтай-Ховд чиглэлийн автозамаас Чандмань сум, Хөшөөтийн уурхай хүртэлх, Мянгад-Дөргөн чиглэлийн автозамaaс Дөргөн сум хүртэлх нийт 160 км хатуу хучилттай автозам | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 81 | Хөвсгөл аймгийн дулааны станцыг өргөтгөх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 82 | "Могойн гол"-ын уурхайг түшиглэн дулааны станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 83 | Чаргайтын усан цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 84 | Хатгал тосгонд дулааны станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 85 | Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн дулааны станцыг шинэчлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 86 | Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд 300 МВт-ын цахилгаан станц, дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 87 | Бүс нутгийн нүүрсний томоохон уурхайнуудыг түшиглэн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийг барих | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 88 | Орхон, Дархан-Уул аймагт Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластерыг хөгжүүлэх | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 89 | Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Говь-Угтаал зэрэг сумдад мах, сүү, хоёрдогч түүхий эд боловсруулах үйлдвэр, бизнес инкубатор байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 90 | Багануур дүүрэгт оюутны хотхон байгуулах төслийн ТЭЗҮ-г шинэчлэх | ТЭЗҮ-г шинэчлэх |
| 91 | Баянзүрх дүүргийн 300 ортой эмнэлэг барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 92 | Зүүн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн үйлчилгээг өргөжүүлэх хүрээнд Чойбалсан хотод хүүхдийн эмнэлгийн цогцолбор барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 93 | Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн Завхан, Ховд, Дорнод, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ аймагт их сургуулийг хотхон хэлбэрт үе шаттай шилжүүлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 94 | Дархан-Сэлэнгийн бүс нутгийн агротехникийн парк байгуулах | ТЭЗҮ боловсруулах |
| 95 | Баянтээг нүүрсний уурхайг түшиглэн 20МВт-ийн цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 96 | Дархан Сэлэнгийн автозамыг 4 эгнээ болгож шинэчлэх | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 97 | Сэлэнгэ аймгийн төвд 50 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц барих | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |
| 98 | Соёмбо музей байгуулах төсөл | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах |

---оОо---